АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА

ПЕРИОД 2015 – 2025.

АКЦИОНИ ПЛАН - ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

| ПРОБЛЕМ | Недовољан капацитет воде за пиће |
| --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗТЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1.Рационализација потрошње воде - смањење губитака - едукација грађана - повећање цене воде - праћење и управљање системом | Општинска управа Општине Прокупље ЈКП Хаммеум Локални медији Активни грађани Организације цивиног друштва | - откривање и санирање кварова - систематска реконструкција водоводне мреже - баждарење водомера и наплата стварно утрошене воде грађанима - трибине, тв, такмичења,брошуре уз рачун за воду - одлука оснивача - НУС-надзорно управљачки систем | - смањена потрошња по становнику на дан - смањени губици потрошње воде - већа информисаност грађана о утрошку воде | Континуиран процес, до 2025. године |
| 2. Санација постојећег изворишта | Дирекција за изградњу ЈКП Хаммеум | Изградња: - довршетак система Бумбурек - реконструкција водоводне мреже | Нормално снабдевање водом постојећих потрошача (грађана) | До краја 2018. године |
| 3. Изградња водоводног система ”Селова” | Република Србија, градови и општине: Ниш, Прокупље, Куршумлија, Блаце, Житорађа, Мерошина Дирекција за изградњу града Прокупља ЈКП Хаммеум | Изградња: - акумулације са браном - постројења за третман воде - магистралних цевовода - резервоара | Обезбеђено снабдевање водом свих потрошача у граду и села на територији општине Прокупље | До краја 2025. године |

АКЦИОНИ ПЛАН - ЗАШТИТА ВОДА

| ПРОБЛЕМ | Заштита површинских вода |
| --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗАТЕЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. Заштита вода насталих од површинских отицања | Општинска управа општине Прокупље, Инспекцијске службе, Јавна предузећа. | Заштита изворишта првог ранга. Заштита сталних водотока од загађивача. Заштита водотока од поплавних отицања. | Побољшан квалитет површинских вода | Континуиран процес, до 2025. године |
| 2. Очување постојећих водних потенцијала као део одрживог развоја | Општинска управа општине Прокупље, Дирекција за планирање и изградњу, Инспекцијске службе. | Израда Стратегије о коришћењу вода. Одрживо коришћење код свих корисника вода. Газдовање отпадним водама по важећим законима. Стални надзор над објектима који испуштају опасне материје у земљиште и водотоке. Коришћење техничке воде. | Побољшан квалитет површинских вода | Континуиран процес, до 2025. године |
| 3.Унапређивање постојећих водних потенцијала | Општинска управа општине Прокупље, Дирекција за планирање и изградњу, Инспекцијске службе, ЈП Србија шуме. Организације цивилног друштва, домаћинства, приватна газдинства | Стварање услова за коришћење аутохтоних вода. Попис изгражених водних објеката на територији општине Прокупље. Посебан начин газдовања шумама у зонама изворишта квалитетне воде. Израда програма за изградњу система малих акумулација. Едукација грађана о рационалном коришћењу воде. | Побољшан квалитет површинских вода | Континуиран процес, до 2025. године |

АКЦИОНИ ПЛАН - ГАЗДОВАЊЕ  И УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВОДА

| ПРОБЛЕМ | Управљање квалитетом вода |  |
| --- | --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗАТЕЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. Пројектовање стратегије мониторинга пијаћих, површинских, подземних и отпадних вода на локалном нивоу | Општинска управа општине Прокупље, Стручни тимови, представници грађана, чланови организација цивилног друштва | Израда стратегије по Националној стратегији и законској регулативи | Успостављен систем управљања квалитетом вода | До краја 2017. године |
| 2. Израда софтвера базе и анализе података везаних за управљање квалитетом вода | Општинска управа општине Прокупље, Стручни тимови, екстерни сарадници | Израда софтвера као део интегралног информационог система заштите животне средине на локалном нивоу | Успостављен систем управљања квалитетом вода | До краја 2016. године |
| 3. Функционисање акредитованих екстерних и интерних лабораторија на локалном нивоу | Општинска управа општине Прокупље, ЗЗЗС, ЈКП Хаммеум | При раду интерне и екстерне лабораторије примењују се стандарди ЈУС-ИСО 17025 | Успостављен систем управљања квалитетом вода | До краја 2018. године |
| 4.Установљавање законодавне основе управљања квалитетом вода на локалном нивоу | Општинска управа општине Прокупље, Стручни тим ангажован за ову активност | На основу закона установити и обезбедити управљање квалитетом вода на локалном нивоу | Успостављен систем управљања квалитетом вода | До краја 2016. године |

| ПРОБЛЕМ | Потреба израде Плана регулације и Плана плавне зоне, као и дефинисање ерозивног подручја, на основу урађеног Елабората: 1. Плана за одбрану од поплаве и 2. Плана за одбрану од ерозије |
| --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗАТЕЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. Доношење Одлуке о усвајању Елабората: 1. Плана за одбрану од поплаве и 2. Плана за одбрану од ерозије, урађених од Института ,,Јарослав Черни“ | Општинска управа општине Прокупље | На основу готових Елабората донети Одлуку о усвајању истих ради израде оперативног плана | Усвојени Елаборати | До краја 2016. године |
| 2. Доношење Одлуке о изради Плана регулације и Плана плавне зоне и дефинисању ерозивног подручја | Општинска управа општине Прокупље, Институт ,,Јарослав Черни”. | Израдом оперативног плана на бази Елабората, поверити посао Институту ,,Јарослав Черни”, око израде Плана регулације и Плана плавне зоне и око дефинисања ерозивних подручја | Урађени планови, Могућност кредитирања из Фонда Министарства за водопривреду, газдовање земљиштем на антиерозиван начин | До краја 2017. године |

АКЦИОНИ ПЛАН – ОТПАД

| ПРОБЛЕМ | Изградња санитарне депоније по прописимa и правилима Европске уније и законодавства Републике Србије |
| --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗАТЕЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. Изградња и стављање у функцију санитарне депоније у општини Прокупље | Извођач радова Дирекција за изградњу, надзор стручне службе Општине Прокупље | Ангажовање извођача радова по правилима које налаже законодавство Републике Србије Пратити цео ток изградње санитарне депоније од стране стручних служби Општине Прокупње | Санитарна депонија функционална и користе је сви грађани Општине Прокупље | До краја 2020. године |
| 2. Санација сметлишта по постојећем пројекту Општине Прокупље | Стручне службе Општине Прокупље Извођач радова, ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље, ЈКП ,,Чистоћа“ | Ангажовање извођача радова по правилима које налаже законодавство Републике Србије Пратити цео ток санације постијећих сметлишта од стране стручних служби Општине Прокупље | Сметлишта санирана Отпад премештен на локалције које су за ти предходно дефинисане и припремљене | До краја 2018. године |
| 3. Успостављање система за квалитетно уклањање отпада и његов транспорт на санитарну депонију (набавка непоходних машина и опреме) | Општина Прокупље ЈКП,,Чистоћа“ | Набавка неопходне опреме (багери, камиони, других потребних машина) за подршку уклањања и транспорта свих врста отпада и њихов транспорт на санитарну депонију. | Опрема набављена по правилима и законима Републике Србије и ставњена у функцију како је планирано. | Континуиран процес, до 2025. године |
| 4. Израда постројења за рециклажу и компостирање отпада | Општина Прокупље ЈКП,,Чистоћа“ | Ангажовање извођача радова по правилима које налаже законодавство Републике Србије Пратити цео ток израде постројења за рециклажу и компосторање отпада од стране стручних служби Општине Прокупње | Постројења за рециклажу и компостирање оптада у потпуности функционална | До краја 2020. године |

АКЦИОНИ ПЛАН - БИОДИВЕРЗИТЕТ

| ПРОБЛЕМ | Мониторинг стања популација, анимирање јавности, едукација, продукција у циљу заштите и економије |
| --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗАТЕЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. Образовање катастра ретких и угрожених врста | Образовни стручни тим општине Прокупље и представника локалних институција | Извршити попис ретких и угрожених биљака, гљива и животиња. Израдити карте распрострањености и угрожености популација | Могућност заштите угрожених биодиверзитета | До краја 2016. године |
| 2. Локалне акције које промовишу заштиту природе и биодиверзитет | Општина Прокупље Организације цивилног друштва Школске установе Грађани | Анимирање јавности и едукација становништва о потреби заштите природних ресурса и биодиверзитета | Успешност анимирања јавности,успешна едукација | Континуиран процес, до 2025. године |
| 3. Подстицање производње лековитог биља, гљива и еколошки здраве хране | Стручни тим у сарадњи са Општинском управом и приватним сектором, организације цивилног друштва, домаћинства, приватна газдинства | Едукација руралног становништва у циљу сарадње и производње локовитог биља, гљива и здраве хране | Веће узгајање гљива и лековитог биља од стране грађана општине Прокупље, број запослених у овом привредном сектору, број продадих производа (статистика) | Континуиран процес, до 2025. године |
| 4. Образовање грађана и представника различтих удружења који се баве узгајањем лековитог биља, гљива и здраве хране | Образовно стручни тим ангажован од стране Општине Прокупље, Стручне службе општинске управе, приватни сектор, грађанке и грађани | Заштита, рационално експлатисање природних ресурса, производња лековитог биља и гљива, коришћење самониклих биљака и шумских плодова | Побољшане еко-пољопривредне структуре, при чему је остварен потенцијал за очување биодиверзитета, Статистички подаци релевантних иституција (Републички завод за статистику, НЗС, итд.) | Континуиран процес, до 2025. године |

АКЦИОНИ ПЛАН – ЗЕМЉИШЕ

| ПРОБЛЕМ | Мониторинг стања популација, анимирање јавности, едукација, продукција у циљу заштите и економије |
| --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗАТЕЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. Подстицање развоја органске производње | Одељење за пољопривреду, Општинска управа Општине Прокупље, индивидуална регистрована пољопривредна газдинства, сертификатори за органску произвоњу, Сербиа органика | Локалне медијске кампање, Састанци и презентације позитивних искуства из земље и региона у органској производњи, Подстицајна средства из буџета Општине Прокупље доступна за све пољопривреде произвођаче и грађане који планирају да се баве пољопривредом. | Повећање броја сертификованих газдинстава за органску производњу. Повећан број производа на тржишту произведених од стране локалних произвођача Број запослених и ангажованих у процесу производње | Континуиран процес, до 2025. године |
| 2. Подршка удруживању пољопривредника | Одељење за пољопривреду, Општинска управа Општине Прокупље, ЗЗ, индивидуална регистрована пољопривредна газдинства | Састанци и презентације позитивних искуства из земље и региона, Саветодавне службе Општине Прокупље пржају услуге свим заинтересованим грађанима (пољопривредницима), Подстицајна средства из буџета Општине Прокупље доступна за све којима су потребна. | Формиране нове и унапређене задруга, и начин њиховог рада, Формирани кластери и удружења у руралним срединама општине, Повећан број нових радних места унутар самих задруга, кластера, удружења, | Континуиран процес, до 2025. године |
| 3. Подршка развоју пчеларства | Одељење за пољопривреду, Општинска управа Општине Прокупље, Струковне организације пчелара | Локалне медијске кампање, промоције пчеларства, Састанци и презентације позитивних искуства из земље и региона, Саветодавне службе Општине Прокупље пржају услуге свим заинтересованим грађанима, Подстицајна средства из буџета Општине Прокупље доступна за све којима су потребна. | Удруживање пчелара у удружњења ради већег профита, Повећан број кошница и стада пчела у Општини Прокупље, Повећана производње пчеларских производа. | Континуиран процес, до 2025. године |
| 4. Подршка развоју воћарства | Одељење за пољопривреду Општине Прокупље | Локалне медијске кампање, промоције воћарства, Састанци и презентације позитивних искуства из земље и региона, Саветодавне службе Општине Прокупље пржају услуге свим заинтересованим грађанима, Подстицајна средства за развој воћарства из буџета Општине Прокупље доступна за све којима су потребна. | Повећање воћних засада и укупне производње Изградња нових и унапређење постојећих прерадних и складишних капацитета. | Континуиран процес, до 2025. године |
| 5. Израда педолошке карте | Одељење за пољопривреду Општине Прокупље,Тим стручњака Високе школе струковних студија Прокупље | Ангажовање извођача радова по правилима које налаже законодавство Републике Србије, Пратити цео ток израде система за информисање од стране стручних служби Општине Прокупље. | Израђена педолошка карта Контрола земљишта се врши на основу педолошке карте Повећан квалитет замљишта за обраду | До краја 2016. године |

АКЦИОНИ ПЛАН – КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

| ПРОБЛЕМ | Непостојање система за континуирани мониторинг, праћење квалитета и утврђивање стварног стања нивоа аерозагађења. |
| --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗАТЕЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. Формирање катастра загађивача (израда катастра емисија и имисија загађујућих материја) | Овлашћене стручне организације, Општинска управа, надлежне службе Општине Прокупље | Пописати потенцијалне загађиваче, описати њихов просторни распоред, технолошке процесе, материјале које користи и прерађују као и мерене емисије и имисије загађујућих материја. Израдити карте са пописаним загађивачима (индустрија, индивидуална лижишта домаћинстава, саобраћај ), саобраћајницама и фреквенцијом саобраћаја. | Побољшан квалитета Ваздуха у Општини Прокупље на основу званичних података надлеђних републичких и општинских служби | До краја 2018. године |
| 2. Спровођење континуираног мониторинга | Овлашћене стручне организације, Општинска управа, надлежне службе Општине Прокупље | Организовати учесталије и континуирано мерење емисија и имисија загађујућих материја са заступљенијим и већим бројем мерних места у циљу сагледавања реалног стања загађења атмосфере. | Побољшан квалитета Ваздуха у Општини Прокупље на основу званичних података надлеђних републичких и општинских служби | Континуиран процес, до 2025. године |
| 3. Смањење емисија загађујућих материја из индустрије | Овлашћене стручне организације, Општинска управа, надлежне службе Општине Прокупље, Привредни субјекти са територије Општине Прокупље | Организовати учесталије и континуирано мерење емисија и емисија загађујућих материја са заступљенијим и већим бројем мерних места у циљу сагледавања реалног стања загађења атмосфере. | Побољшан квалитета ваздуха у општини Прокупље на основу званичних података надлежних републичких и општинских служби | Континуиран процес, до 2025. године |
| 4. Смањење емисија издувних гасова аутомобила и смањење загађења и саобраћаја | Овлашћене стручне организације, организације цивилног друштва, Општинска управа, надлежне службе Општине Прокупље | Застареле технологије избацити из система производње и увести нове, модерније које поседују пречишћиваче, различите врсте филтера, и као такве смањују проценат загађења ваздуха. | Побољшан квалитета ваздуха у општини Прокупље на основу званичних података надлежних републичких и општинских служби | Континуиран процес, до 2025. године |
| 5. Смањење емисије индувидуалних ложишта домаћинстава | Овлашћене стручне организације, организације цивилног друштва, Општинска управа, надлежне службе Општине Прокупље | Увести у употребу димњаке са стандардом и прећи на горива које у мањој мери утичу на загађење, гасификација града. | Побољшан квалитета ваздуха у општини Прокупље на основу званичних података надлежних републичких и општинских служби | Континуиран процес, до 2025. године |
| 6. Проширење зеленог појаса | Организације цивилног друштва, овлашћене стручне организације, Општинска управа, надлежне службе Општине Прокупље | Извршити проширење зеленог појаса око индустријских зона и дрвореда дуж саобраћајница на теритоирији општине Прокупље | Побољшан квалитет ваздуха у општини Прокупље на основу званичних података надлежних републичких и општинских служби | Континуиран процес, до 2025. године |

АКЦИОНИ ПЛАН – ГРАЂАНСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА

| ПРОБЛЕМ | Непостојање система за континуирани мониторинг, праћење квалитета и утврђивање стварног стања нивоа аерозагађења. |
| --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗАТЕЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. Развој еколошких јавних кампања и еколошких манифестација | Организације цивилног друштва, активни грађани, стручне службе Општине Прокупље | Израда плана еколошких кампања (цивилног и јавног сектора) – синхронизација деловања, Кампања за повећање обима примарне сепарације комуналног отпада и афирмацију рециклаже | Реализована минимим једна тематска кампања сваке године | Континуиран процес, до 2025. године |
| 2. Еколошко образовање младих | Организације цивилног друштва, образовне установе (вртићи, школе), активни грађани, стручне службе Општине Прокупље | Формирање и реализација годишњег плана рада еколошких секција у свим основним и средњим школама – синхронизован са планом еколошких кампања, Подизање капацитета наставног кадра у домену екологије за потребе едукације деце, Набавка опреме и наставних средстава за потребе еколошке едукације | Решења актива директора основних и средњих школа Општине о усвајању Годишњег плана рада и Годишњег извештаја о реализованим активностима еколошких секција, Минимум 10 наставника из школа са територије Општине сваке године похађало неки вид едукације на тему екологије и заштите животне средине, Сваке године опремљено 5 еколошких учионица у школама Општине са новим наставним средствима и мобилијаром | Континуиран процес, до 2025. године |
| 3. Еколошко образовање и информисање одраслих | Организације цивилног друштва, образовне установе (вртићи, школе), активни грађани, стручне службе Општине Прокупље | Организација стручних трибина и скупова на тему екологије и заштите животне средине, Унапређење информисања грађана о стању квалитета животне средине | Сваке године одржана минимум једна стручна трибина (конференција) на тему заштите животне средине, Сваке године одржана минимум једна стручна трибина (конференција) на тему заштите животне средине | Континуиран процес, до 2025. године |
| 4. Развој инструмената за спровођење еколошке политике | Организације цивилног друштва, активни грађани, стручне службе Општине Прокупље | Формирање еколошког центра општинске управе за мониторинг стања квалитета животне средине и ажурирање интегралног катастра загађивача Општине, Подизање капацитета инспекцијских служби које се баве проблемима комуналних делатности и заштите животне средине и повећање транспарентности њиховог рада и сарадње са грађанима, Формирање еколошког фонда | Институционално, технолошки и кадровски успостављен еколошки центар општине Прокупље као део јавне управе, У периоду од 3 године за 20% увећан број решених поступака; Креиран систем комуникације са грађанима и информисања о реализованим активностима, Формално успостављен Фонд са дефинисаним механизмима финансирања и расхода | Континуиран процес, до 2025. године |

АКЦИОНИ ПЛАН - БУКА И ВИБРАЦИЈЕ

| ПРОБЛЕМ | Непостојање адекватне звучне заштите (непостојање система за мерење утицаја буке и вибрација). |
| --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗАТЕЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. Акустично зонирање града, мониторинг интензитета буке и јачине звулних вибрација | Овлашћене стручне организације, општинске службе Општине Прокупље | Вршити континуирана систематска мерења, мониторинг звучног притискадефинисањем његове зависности на одређеним мерним местима са циљем добијања што више података о нивоима буке на територији града ради ефикаснијег планирања звучне заштите | Смањена бука и вибрације на територији општине Прокупље | Континуиран процес, до 2025. године |
| 2. Израда стратешких карата буке, локализација извора буке и успостављање мера заштите против буке и вибрација (технолошке, изолационе, временским и просторним ограничењем као и законским регулативама) | Овлашћене стручне организације, општинске службе Општине Прокупље | Доносити изолационе и технолошке мере заштите, вршити временско и просторно ограничење у саобраћају и индустрији, доносити законске регулативе и чинити напоре да се означене мере у предлогу објективизују у планским и оперативним актима | Смањена бука и вибрације на територији општине Прокупље | Континуиран процес, до 2025. године |
| 3. Изолација стамбених четврти и екранизација постављањем одређених баријера између саобраћајница и стамбених комплекса (дрвореди, зеленило, просторно планирањеу домену грађевинарства и архитектуре). | КЈП Чистоћа, ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље, школске установе и интернати, Општинска управа | Дуж главне улице, али и око стамбених четврти у ужем и ширем центру града извршити екранизацију континуираним озелењавањем (врсте које спречавају и умањују дејство буке и вибрација као што су врсте лишћарских шума). | Смањена бука и вибрације на територији општине Прокупље | Континуиран процес, до 2025. године |
| 4. Успостављање адекватне регулацијеи ограничење саобраћаја | Саобраћајна инспекција, ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље | Успоставити временско и просторно ограничење саобраћаја изградњом заобилазнице и усмеравањем саобраћаја ван града | Смањена бука и вибрације на територији општине Прокупље | Континуиран процес, до 2025. године |
| 5. Редуковање деловања буке (специфично и неспецифично) и умањење траума услед вибрација | Новоформирана стручна служба у оквиру здравственог центра (Дома здравља) | Доносити једногодишње елаборате са подацима пописаних болестикоје настају под утицајем специфичног и неспецифичног дејства буке као и начине редуковања ових болести и траума које настају услед вибрациа | Смањена бука и вибрације на територији општине Прокупље, статистички подаци из Дома здравља или других надлежних здравствених институција | Континуиран процес, до 2025. године |

АКЦИОНИ ПЛАН - ОТПАДНЕ ВОДЕ

| ПРОБЛЕМ | Неадекватан систем за прикупљање, филтирање и даљу дистрибуцију отпадних вода |
| --- | --- |
| АКТИВНОСТИ | НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ | ОПИС И НАЧИН РЕЛИЗАЦИЈЕ | КРИТЕРИЈУМ/ПОКАЗА ЕЉ ЗА УСПЕШНОСТ | ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ |
| 1. Смањење испуштања непречишћених отпадних вода у реке | ЈКП Хаммеум, ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље, стручне службе Општине Прокупље. | Превезивање колектора који иду ка рекама, Усмеравање отпадних вода ка будуђем пречистачу, Одвајање фекалних вода од кишних у колекторима уличне канализације. | Бољи квалитет отпадних вода, чистији реципијенти (резултати анализа квалитета вода) | Континуиран процес, до 2025. године |
| 2. Изградња постројења (пречистача отпадних вода на територији Општине Прокупље) | ЈКП Хаммеум, ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље, стручне службе Општине Прокупље. | Пројектовање објеката пречистача, Изградња објеката пречистача, Изградња унутрашње инфраструктуре, Објеката на линији воде и муља. | Бољи квалитет отпадних вода, чистији реципијенти (резултати анализа квалитета вода) | До краја 2020. године |
| 3. Изградња недостајућих колектора за отпадне воде | ЈКП Хаммеум, ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље , стручне службе Општине Прокупље. | Изградња градског колектора: Стражавачки поток- наставак, Изградња колектора фекалне канализације насеља ,,Озрен ИИ,, Изградња колектора високе зоне-наставак Изградња колектора ниске зоне - наставак | Бољи квалитет отпадних вода, чистији реципијенти (резултати анализа квалитета вода) | Континуиран процес, до 2025. године |
| 4. Изградња прелаза канализације преко реке Топлице | ЈКП Хаммеум, ЈП за урбанизам и уређење општине Прокупље , стручне службе Ошштине Прокупље. | Изградња прелаза канализације преко реке Топлице, Изградња пумпних станица за фек. воду. | Бољи квалитет отпадних вода, чистији реципијенти (резултати анализа квалитета вода) | До краја 2020. године |
| 5. Санирање постојећих уређаја за предтретман отпадних вода индустрије | Власници уређаја, стручне службе Ошштине Прокупље | Довођење у функцију уређаја за предтредтман отпадних вода индустрије. | Бољи квалитет отпадних вода, чистији реципијенти (резултати анализа квалитета вода) | Континуиран процес, до 2025. године |