****

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРОКУПЉЕ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПРОКУПЉА**

**18400 Прокупље – Taтковa бр.2**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКТА**

**ДРУГА ФАЗА КВAЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЈАВНА НАБАВКА БР.**  **Р-II-ф-1.3.5/401-45/19-04**

|  |  |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | **07.08.2019 године до 12:00 часова** |
| Јавно отварање у просторијама Градске управе града Прокупља, канцеларија бр.20 | **07.08.2019. године у 12:15 часова** |

Прокупље, јул 2019 године

На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: Р-IIф-1.3.5/401-45/19-04 од 25.7.2019 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Р-IIф-1.3.5/401-45/19-04, од 25.7.2019 године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта, ЈН бр. Р-IIф-1.3.5/401-45/19-04;**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Техничка документација и планови | 4 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 4 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 5 |
| VI | Модел уговора | 24 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 26 |

Конкурсна документација садржи 33 стране

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

Назив наручиоца: Градска управа града Прокупља

Адреса наручиоца: Никодија Стојановића Татка бр.2.

Матични број: 07107625;

ПИБ: 100506227;

Шифра делатности: 75110;

Текући рачун: 840-66640-28;

Интернет страница наручиоца:***[www.prokuplje.org.rs](http://www.prokuplje.org.rs)***

Врста наручиоца: локална самоуправа

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у другој фази квалификационог поступка у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Врста предмет јавне набавке: Радови

Број јавне набавке: ЈН бр. Р-IIф-1.3.5/401-45/19-04;

Предмет јавне набавке: Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта

ОРН: 45233141-Радови на одржавању путева; . 452233220-Радови на површинском слоју путева;

**4.Партије**

Прeдмет јавне набавке јеобликована у 3 (три партије.

**Партија 1**.Текућем одржавању пута Растовница -Пасјача, пут Селиште-Балчак-Бучинце , пут ка манастиру у селу Арбанашка

**Партија 2**.Текуће одржавање пута Југовац-Горње Кординце и пут у селу Балиновац .

**Партија 3**.Санацији пута Рељинац-Доња Речица, пут Горња Речица-Белогош, ул.Војоде С. Степановићау .

**5. Контакт (лице или служба)** Служба јавних набавки- e-mail: nabavke.opstina.pk@gmail.com

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС, РАДОВА***

Техничке карактеристике дате су предмер радова.

***III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

/

***IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

**1. Критеријум за доделу уговора**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

***V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4).

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОБРАЗАЦ 1)**

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за јавну набавку Текуће одржавање и поравке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објеката

**Партија 1**.Текућем одржавању пута Растовница -Пасјача, пут Селиште-Балчак-Бучинце , пут ка манастиру у селу Арбанашка

**Партија 2**.Текуће одржавање пута Југовац-Горње Кординце и пут у селу Балиновац .

**Партија 3**.Санацији пута Рељинац-Доња Речица, пут Горња Речица-Белогош, ул.Војоде С. Степановића у . (заокружити партију за коју се конкурише)

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| *2)* | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| *2)* | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| *3)* | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***ПАРТИЈА 1.***

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕР РАДОВА**  **на текућем одржавању пута Растовница-Пасјача**  **дужине L=7.800m, ширине b=3,5m** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Oпис позиција** | **ј/м** | | **Koлич.** | | | **цена/ЈМ** | | | **Укупно** | |
| **1.** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  | |  | | |  | | |  | |
| **1.1** | Крчење и рашчишћавање трасе пута обрасле густом вегетацијом ручном сечом шибља густине 50ком/m² са слагањем на страну. Обрачун по m². | m² | | 2.000,00 | | |  | | |  | |
|  | **УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  | |  | | |  | | |  | |
| **2.** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  | |  | | |  | | |  | |
| **2.1.** | Машинска обрада пута (поред језера) просечна дебљина обраде d=20cm, са гурањем материјала из ископа и успутним затрпавањем деформисаних и делимично укопаних деоница пута. Вишак материјала из ископа распланирати дуж трасе . Позиција обухвата обраду постељице равности 3cm са дефинисаним попречним профилом и ваљањем. Обрачун по m² | m² | | 3.000.00 | | |  | | |  | |
| **2.2** | Машинско чишћење постојећих одводих јаркова у терену III категорије просечне количине ископа 0,30м³/м. Вишак материјала из ископа одбацити ван трасе пута. Oбрачун по m'. | m' | | 5.500,00 | | |  | | |  | |
| **2.3** | Набавка и уградња армирано бетонских пропуста Ø500 на слоју песка д=10 цм. Изнад пропуста насипати дробљени камен дебљине 10цм. Обрачун по м' комлет готове позиције. | m' | | 20,00 | | |  | | |  | |
|  | **УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  | |  | | |  | | |  | |
| **3** | **НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** |  | |  | | |  | | |  | |
| **3.1** | Израда горњег носећег слоја (местимично, утврдити на лицу места након обраде постељице) од дробљеног каменог материјала крупноће 0÷63 са једностраним падом према одводном јарку од 2,5%. Дебљина слоја d=10cm у сабијеном стању. Oбрачун по m³. | m³ | | 700,00 | | |  | | |  | |
|  | **УКУПНО НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** |  | |  | | |  | | |  | |
|  | **Укупно без ПДВ-а** |  | | |  | | |  | | |  |
|  | **ПДВ 20%** |  |  | | |  | | |  | | |
|  | **Укупно са ПДВ-ом** |  |  | | |  | | |  | | |

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕР РАДОВА**  **на текућем одржавању пута Селиште-Балчак-Бучинце**  **дужине L=4.000m, ширине b=3,5m** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Oпис позицијаja** | **ј/м** | | **колич.** | | | **цена/ЈМ** | | | **Укупно** | |
| **1.** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  | |  | | |  | | |  | |
| **1.1** | Крчење и рашчишћавање трасе пута обрасле густом вегетацијом ручном сечом шибља густине 50ком/m² са слагањем на страну. Обрачун по m². | m2 | | 850,00 | | |  | | |  | |
|  | **УКУПНПО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  | |  | | |  | | |  | |
| **2** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  | |  | | |  | | |  | |
| **2.1** | Машинско пробијање дела трасе са планирањем земље ради ублажавања пада нивелете. Обрачун по радном сату машине. | Р.С | | 8,00 | | |  | | |  | |
| **2.2** | Машинска обрада пута просечна дебљина обраде d=20cm, са гурањем материјала из ископа и успутним затрпавањем деформисаних и делимично укопаних деоница пута. Вишак материјала из ископа распланирати дуж трасе . Позиција обухвата обраду постељице равности 3cm са дефинисаним попречним профилом и ваљањем. Обрачун по m² | m² | | 3.500,00 | | |  | | |  | |
| **2.3** | Машинско чишћење постојећих одводих јаркова у терену III категорије просечне количине ископа 0,30м³/м. Вишак материјала из ископа одбацити ван трасе пута. Oбрачун по m'. | m' | | 1.600,00 | | |  | | |  | |
|  | **UKUPNO ZEMLJANI RADOVI** |  | |  | | |  | | |  | |
| **2.** | **NOSEĆI SLOJEVI** |  | |  | | |  | | |  | |
| **2.1** | Израда горњег носећег слоја (местимично, утврдити на лицу места са претходном обрадом постељице) од дробљеног каменог материјала крупноће 0÷63 са једностраним падом према одводном јарку од 2,5%. Дебљина слоја d=10cm у сабијеном стању. Oбрачун по m³. | m3 | | 350,00 | | |  | | |  | |
| **2.2** | Набавка и уградња бетонских пропуста 400 наслоју шљунка и насипањем каменог агрегата преко постављених пропуста дебљине слоја d=15цм. Обрачун по м'. | m' | | 10,00 | | |  | | |  | |
|  | **УКУПНО НОСЕЋИ СЛОЈЕВИ** |  | |  | | |  | | |  | |
|  | **Укупно без ПДВ-а** |  | | |  | | |  | | |  |
|  | **ПДВ 20%** |  |  | | |  | | |  | | |
|  | **Укупно са ПДВ-ом** |  |  | | |  | | |  | | |

|  |
| --- |
| **Predmer radova**  **za izgradnju puta ka manastiru u selu Arbanaška**  **dužine L=450m; b=3,5m** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Opis pozicija** | **ј/м** | **Količ.** | | | **Cena/ЈМ** | | **Ukupno** | |
| **1** | Izrada jarkova na deonicama puta u useku i odvoz zemlje na deponiju daljine do 2km. Prosečna dubina iskopa V=0,3m³/m'. Obračun po m'. | m' | 450,00 | | |  | |  | |
| **2.** | Izrada gornjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala krupnoće 0÷63 sa jednostranim padom od 2%. Debljina sloja d=10cm u sabijenom stanju. Obračun po m³. | m³ | 200,00 | | |  | |  | |
|  | **Ukupno bez PDV-a** |  | | |  | |  | |  |
|  | **PDV 20%** |  | | |  | |  | |  |
|  | **Ukupno sa PDV-om** |  | |  | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1** | |
| **Пут Растовница-Пасјача** |  |
| **Пут Селиште-Балчак-Бучинце** |  |
| **Пут ка манастиру Арбанашка** |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **ПДВ 20%** |  |
| **СВЕГА:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања | у законском року од 45 дана |
| Рок важења понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 60 дана |
| Рок завршетка радова | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** не дужи од 15 радних дана |
| Гарантни период | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** не краћи од 24 месеци |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***Partija 2***

|  |
| --- |
| **Predmer radova**  **na tekućem održavanju puta Jugovac-Gornje Kordince** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Opis pozicija** | **ј/м** | **Količ.** | | | **Cena/ЈМ** | | **Ukupno** | |
| **1** | **Zemljani radovi** | m² | 6.700,00 | | |  | |  | |
| **1.1** | Mašinska obrada jako oštećenih deonica puta od makadamske podloge sa popunjavanjem rupa i planiranjem materijala duž trase puta. Prosečna debljina sloja d=20cm.  Obračun po m². |
| **1.2.** | Sabijanje posteljice vibrovaljkom. Obračun po m². | m² | 6.700,00 | | |  | |  | |
| **1.3** | Produbljivanje (čišćenje) odvodnog jarka i odvoz materijala na deponiju STD do 2km. Prosečna dubina iskopa V=0,3m³/m'. Obračun po m' produbljenog jarka. | m' | 600,00 | | |  | |  | |
| **2** | **Noseći slojevi** | m³ | 680,00 | | |  | |  | |
| **2.1** | Izrada gornjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala krupnoće 0÷63 sa jednostranim padom od 2% prema kanalu I valjanje vibrovaljkom. Debljina sloja d=10cm u sabijenom stanju. Obračun po m³. |
|  | **Ukupno bez PDV-a** |  | | |  | |  | |  |
|  | **PDV 20%** |  | | |  | |  | |  |
|  | **Ukupno sa PDV-om** |  | |  | |  | |  | |

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕР РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПУТА У СЕЛУ БАЛИНОВАЦ**  **ОШТЕЋЕНОГ ОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА**  **L=1500м, b=4м** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Opis pozicija** | **ј/м** | **Količ.** | | | **Cena/ЈМ** | | **Ukupno** | |
| **1** | Израда тампонског слоја горњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала природне мешавине од 0-63mm, d=20-30 cm. Попречни пад дати према новопројектованом јарку. Позиција обухвата и предходну машинско обраду (УЛТ-ом) са планирањем материјала дуж трасе.  Обрачун по m³ | m³ | 900,00 | | |  | |  | |
| **2.** | Машински ископ одводног јарка профилном кашиком, утовар и одвоз земље на депонију. Просечна количина ископа 0,30м³/м'. Обрачун по м'. | м' | 1.000,00 | | |  | |  | |
| **3.** | Машински ископ природно створених банкина и шкарпи на делу пута и одвоз земље на депонију СТД до 3км.  Обрачун по m³ ископане земље. | m³ | 200,00 | | |  | |  | |
| **4.** | Набавка и уградња армирано бетонских пропуста Ø400 на улазима у дворишта породичних кућа или пољопривредних парцела. Пропусте уградити на слоју шљунка d=10цм а преко насути камени материјал у слоју d=15цм. Обрачун по м'. | м' | 10,00 | | |  | |  | |
|  | **Укупно беу ПДВ-а** |  | | |  | |  | |  |
|  | **ПДВ 20%** |  | | |  | |  | |  |
|  | **Укупно са ПДВ-oм** |  | |  | |  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 2** | |
| **Пут Југовац Доње Кординце** |  |
| **Пут кроз село Балиновац** |  |
|  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **ПДВ 20%** |  |
| **СВЕГА:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања | у законском року од 45 дана |
| Рок важења понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 60 дана |
| Рок завршетка радова | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** не дужи од 15 радних дана |
| Гарантни период | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** не краћи од 24 месеци |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***Partija 3***

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕР РАДОВА**  **НА САНАЦИЈИ ПУТА РЕЉИНАЦ-ДОЊА РЕЧИЦА** **ОШТЕЋЕНОГ ОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА L=1000+100м, b=3.5м** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис позиција** | **ј/м** | **Koлич.** | | | **Цена/ЈМ** | | | **Укупно** | | |
| **1** | Израда тампонског слоја горњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала природне мешавине од 0-63mm, d=20-30 cm.  Попречни пад дати према новопројектованом јарку. Позиција обухвата и предходну машинско обраду (УЛТ-ом) са планирањем материјала дуж трасе. Обрачун по m³ | m³ | 420,00 | | |  | | |  | | |
| **2.** | Машински ископ одводног јарка профилном кашиком, утовар и одвоз земље на депонију. Просечна количина ископа 0,30м³/м'. Обрачун по м'. | m' | 250,00 | | |  | | |  | | |
| **3.** | Машински ископ природно створених банкина и шкарпи на делу пута и одвоз земље на депонију СТД до 3км. Обрачун по m³ ископане земље. | m³ | 220,00 | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | **Укупно беу ПДВ-а** |  | | |  | | |  | | |  |
|  | **ПДВ 20%** |  | | |  | | |  | | |  |
|  | **Укупно са ПДВ-oм** |  | |  | | |  | | |  | |

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**  **РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПУТА ГОРЊА РЕЧИЦА-БЕЛОГОШ**  **ОШТЕЋЕНОГ ОД АТМОСФЕРСКИХ ВОДА**  **L=1.100м, b=3.5м** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Опис позиција** | **ј/м** | **Koлич.** | | | **Цена/ЈМ** | | | **Укупно** | | |
| **1** | Крчење и рашчишћавање трасе пута обрасле густом вегетацијом ручном сечом шибља густине 50ком/m² са слагањем на страну. Обрачун по m². | m² | 2.000,00 | | |  | | |  | | |
| **2.** | " Израда тампонског слоја горњег носећег слоја од дробљеног каменог материјала природне мешавине од 0-63mm, d=20-30 cm.  Попречни пад дати према новопројектованом јарку. Позиција обухвата и предходну машинско обраду постељице (УЛТ-ом) са планирањем материјала дуж трасе.  Обрачун по m³ | m³ | 580,00 | | |  | | |  | | |
| **3.** | Машински ископ одводног јарка профилном кашиком, утовар и одвоз земље на депонију. Просечна количина ископа 0,30м³/м'. Обрачун по м'. | m' | 700,00 | | |  | | |  | | |
| **4.** | Машински ископ природно створених банкина и шкарпи и шљунчаног наноса на траси пута и одвоз на депонију СТД до 3км. Обрачун по m³ ископане земље. | m³ | 220,00 | | |  | | |  | | |
| **5.** | Набавка и уградња армирано бетонских пропуста. Пропусте уградити на слоју шљунка d=10цм а преко насути камени материјал у слоју d=15цм. Обрачун по м'. |  |  | | |  | | |  | | |
|  | Ø1000 | m' | 10,00 | | |  | | |  | | |
|  | Ø500 | m' | 8,00 | | |  | | |  | | |
|  | **Укупно беу ПДВ-а** |  | | |  | | |  | | |  |
|  | **ПДВ 20%** |  | | |  | | |  | | |  |
|  | **Укупно са ПДВ-oм** |  | |  | | |  | | |  | |

|  |
| --- |
| **ПРЕДМЕР РАДОВА**  **на текућем одржавању ул. Војводе Степе Степановића на кат.парц.бр. 543/1 KO Прокупље-град** **L =155m, b= 4,0m** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рлбр.** | **Opis pozicija** | **ј/м** | **Koлич.** | | | **цена/ЈМ** | | | **Укупно** | | |
| **1** | Машински обрада постојеће макадамске подлоге улице, дебљина обраде dпрос=25cm. Позиција обухвата ископ, планирање материјала са успутним затрпавањем делимично укопаних деоница, утовар, транспорт и депоновање вишка материјала из ископа до локалне градске депоније,СТД 2км, обраду постељице и ваљање до потребне збијености.  Обрачун по m². | m² | 620,00 | | |  | | |  | | |
| **2.** | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала крупноће 0÷63mm, дебљине d=15cm у збијеном стању, за израду доњег носећег слоја.  Обрачун по m³. | m³ | 95,00 | | |  | | |  | | |
| **3.** | Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог материјала крупноће 0÷32mm, дебљине d=10cm у збијеном стању, за израду горњег носећег слоја.  Обрачун по m³. | m³ | 62,00 | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  | | |
|  | **Укупно беу ПДВ-а** |  | | |  | | |  | | |  |
|  | **ПДВ 20%** |  | | |  | | |  | | |  |
|  | **Укупно са ПДВ-oм** |  | |  | | |  | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 3** | |
| **Пут Рељинац-Доња Речица** |  |
| **Пут Горња Речица Белогош** |  |
| **Ул. Војводе Степе Степанвића у Прокупљу** |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **ПДВ 20%** |  |
| **СВЕГА:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања | у законском року од 45 дана |
| Рок важења понуде | \_\_\_\_\_\_\_\_\_не краћи од 60 дана |
| Рок завршетка радова | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** не дужи од 15 радних дана |
| Гарантни период | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** не краћи од 24 месеци |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**Партија1. Текућем одржавању пута Растовница -Пасјача, пут Селиште-Балчак-Бучинце , пут ка манастиру у селу Арбанашка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ред.бр | Кратак опис предмета ЈН | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| 1. | Текуће одржавање пута Растовница Пасјача |  |  |
| 2 | Текуће одржавање пута Југовац-Горње Кординце |  |  |
| 3 | Пут ка манастиру у селу Арбанашка |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене нa следећи нaчин:

* у колону 3. уписати цену без ПДВ-а;
* у колону 4. уписати цену са ПДВ-ом;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**Партија 2. Текуће одржавање пута Југовац-Горње Кординце и пут у селу Балиновац**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ред.бр | Кратак опис предмета ЈН | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| 1. | Текуће одржавање пута Рељинац Доња Речица |  |  |
| 2. | Санација пута у селу Балиновац |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене нa следећи нaчин:

* у колону 3. уписати цену без ПДВ-а;
* у колону 4. уписати цену са ПДВ-ом;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**Партија 3. Санацији пута Рељинац-Доња Речица, пут Горња Речица-Белогош, ул.Војоде С.Степановића у Прокупљу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ред.бр | Кратак опис предмета ЈН | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| 1**.** | Санација пута Рељинац – Доња Речица |  |  |
| 2. | Санација пута Горља Речица-Белогош |  |  |
| 3. | Текуће одржавање ул. Војводе Степе Степановића |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене нa следећи нaчин:

* у колону 3. уписати цену без ПДВ-а;
* у колону 4. уписати цену са ПДВ-ом;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**ОБРАЗАЦ 3)**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје:

(Назив понуђача)

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке у другој фази квлификационог поступка **Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта, ЈН бр. Р-II-ф-1.3.5/401-45/19-04,** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***VI МОДЕЛ УГОВОРА (важи за све партије)***

**Закључен између:**

**1. Градска управа града Прокупља**, Таткова бр. 2, текући рачун 840-66640-88 код управе за јавне плаћања;ПИБ:100506227; матични број 07107625;коју заступа начелник Никола Копривица (у даљем тексту: наручилац) и,

**2.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са седиштем у\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Матичани број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; тел: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту-извођач).

**Предмет уговора: Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта**

**Члан 1.** Уговорне стране константују да је Наручилац изабрао Извођача као најповојнијег понуђача за извођење радова за партију \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_а** по спроведеном поступаку, јавне набавке у II фази квалификационг поступка ЈН бр. Р-II-ф-1.3.5/401-45/19-04, Уговор је закључен са Извођачем на основу Одлуке о додели уговора, бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .2019

**Вредност радова:**

**Члан 2.** Цена радова који су предмет овог Уговoра је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, динара, што са обрачунатим порезом на додатну вредност по стопи од 20%, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_.2019 године, код наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2019 године.

**Члан.3.** Осим вредности радова, материјала, опреме и радова неопходних за извршење уговора, цена из става 1. овог члана обухвата и трошкове организације градилишта, примене мера заштите, безбедности и здравља на раду, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Укупна вредност радова утврдиће се на основу стварно изведених количине радова према листовима грађевинске књиге и применом јединичних цена из усвојене понуде извођача радова која је саставни део овог Уговора.

**Услови и начин плаћања:**

**Члан**.**4**

Уговорне стране су се сагласиле да се плаћање по овом Уговору изврши на текући рачун Извођача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и то на основу оверне окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр. \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 године. Плаћање ће се извришити у законском року од 45 дана након овере ситуације.

**Рок завршетка радова:**

**Члан**.**5.** Извођач се обавезује да радове уз члана 1. Овог уговора отпочне најаксније 10 дана по потписивању уговoра и увођења у посао од стране овлашћеног надзорног органа. Рок завршетка радова \_\_\_\_\_\_\_\_ радних дана.

**Обававезе наручиоца, ивенститора:**

**Члан 6.** Наручиоц се обавезује: - да извођачу плати уговорну цену радова под условом и на начин одређен чл. 5. овог уговора. - обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача, о чему са надзорним органом закључује посебан уговор или га именује решењем.

**Обавезе извођача и одговорног извоћача радова:**

**Члан 7.** Извођач се обавезује:

- да радове из члана 1. овог уговора отпочне одмах по потписивању овог уговора и увођења у посао од стране овлашћеног надзорног органа. - извођач радова писмено обавештава наручиоца преко лица које врши надзор испред наручиоца, о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова.

- извођач прима на себе обавезу да поступи по евентуалним примедбама надзорног органа и исте отклони у одређеном року. - у току извођења радова извођач је дужан да се у свему придржава ХТЗ мере из делокруга своје струке, а такође, дужан је да поштује и опште ХТЗ мере које се спроводе. - извођач сноси пуну одговрност у вези са применом заштите средстава и ХТЗ мера за своје раднике. - извођач радова је дужан да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине. - извођач, признаје искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете.

**Опште одредбе:**

**Члан 8.** Саставни део овог уговора је уговрна документација (понуда извођача из члана овог уговора, постојећи законски и технички прописи за ову врсту радова, као и све писмене констатације обострано потписане у току извођења радова).

**Посебне одредбе:**

**Члан 9.** Овај уговор је могуће раскинути у следећим случајевима: - ако једна од уговорених страна не испуни своје обавезе; - aко услед околности које су ван контроле уговорених страна, као што је виша сила нису у могућности да наставе или доврше уговорене обавезе. - наручилац задржава право моментални раскид уговора, уколико извођач не отпочне радове у року од 5 дана по позиву надзорног органа.

**Члан 10.** За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима и други позитивно правни прописи који регулишу ову материју.

**Члан 11**. Уговорене стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. Спорна питања ће решавати Привредни суд у Нишу.

**Члан 12.** Овај уговор је сачињен у 5(пет) примерака од којих су 3 (три) за наручиоца, а 2 (два) за извођача.

**За извођача радова За наручиоца**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Начелник општинске управе

Никола Копривица, дипл.паравник

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Напомена:*** *Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набвци , након што му је уговор додељен, Наручилац ће управи за јавне набвке, доставити доказ негативне референце.*

***Ако понуђач конкурише за више партија треба да ископира попуни Уговор за сваку партију.***

*.*

***VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Прокупље Таткова бр.2*,* са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку у другој фази квалификационог поступка - **Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта ЈН бр. Р-II-ф-1.3.5/401-35/19-04, (навести партију за коју се конкурише)- НЕ ОТВАРАТИ”** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца дана **07.08.2019 године**до **12:00** часова***.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити **07.08.2019 године у 12:15 часова** у просторијама Општине Прокупље, Таткова 2. канцеларија бр.20.

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања.

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници општине Прокупље.

**Понуда мора да садржи оверен и потписан:**

* Образац понуде (Образац 1);
* Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
* Модел уговора;

***3. ПАРТИЈЕ***

Јавна набавка је обликована у 3 (три) партије

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију.
* У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не морају бити достављени за сваку партијупосебно, односно могу бити достављени у једном примерку за обе е партије.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Прокупље Таткова бр.2*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** – Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објектаJН бр. Р-IIф-1.3.5/401-45/19-04; **„ НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** – Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта ЈН бр. Р-IIф-1.3.5/401-45/19-04;  **„НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** – Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта ЈН бр. Р-IIф-1.3.5/401-45/19-04;  **„ НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** – Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта ЈН бр. Р-IIф-1.3.5/401-45/19-04;  **„НЕ ОТВАРАТИ”**   На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

У овом поступку могу учествовати кандидати са листе кандидата на начин на који им је призната квалификација.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Плаћање ће се извршити по окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде.

Плаћање ће се извршити у законском року од 45 дана након овере ситуације у складу са *Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијаним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012).* Плаћање ће се извршити уплатом на рачун извођача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2.** Захтеви у погледу гарантног рока

Гаратни рок не може бити краћа од 24 месеци од дана завршетка радова.

***9.3.*** Захтев у погледу рока, извођења радова

Рак за извођење радова:

**Партија 1**.Текућем одржавању пута Растовница -Пасјача, пут Селиште-Балчак-Бучинце , пут ка манастиру у селу Арбанашка не може бити дужи од 15-радних дана.

**Партија 2.**Текуће одржавање пута Југовац-Горње Кординце и пут у селу Балиновац не може бити дужи од 15 радних дана.

**Партија 3.** Санацији пута Рељинац-Доња Речица, пут Горња Речица-Белогош, ул.Војоде С. Степановића у Прокупљу, не може бити дужи од 15 радних дана.

**Наручилац је у обавези да уведе Извођача у посао најдуже 10 дана од дана потписивање уговора.**

**9.4.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

**9.5**. Други захтеви

Не постоје

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Не тражимо средства финансијског обезбеђења.

***13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА***

**///**

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику - *путем поште на адресу наручиоца:* Град Прокупље, Такова 2 18400, 18400 Прокупље; *- електронске поште на e-mail :* nabavke.opstina.pk@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана (понедељак- петак) од 7:30 до 15:30 часова.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, - Текуће одржавање и поправке макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објекта ЈН бр. Р-II-ф-1.3.5/401-45/19-04;

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНAТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavke.opstina.pk@gmail.comили препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 2) назив и адресу наручиоца; 3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - **120.000** динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Град Прокупље, ул. Таткова бр.2, ЈН бр. Р-II-ф-1.3.5/401-45/19-04  (8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

**2.** **Налог за уплату,** први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

**3.** **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

**4.** **Потврда издата од стране Народне банке Србије,** која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

**РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци, нaручилaц ће достaвити понуђaчу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Наручилац може и пре истекa рокa зa подношеnjе зaхтевa зa зaштиту прaвa зaкључити уговор о јaвној нaбaвци aко је поднетa сaмо једнa понудa, осим у преговaрaчком поступку без објaвљивaњa позивa зa подношење понудa (уколико се тaкaв поступaк спроводи).

Aко понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, нaручилaц може дa зaкључи уговор сa првим следећим нaјповољнијим поуђaчем.

**Зa све што није посебно прецизирaно овом конкурсном документaције вaжи Зaкон о јaвним нaбaвкaмa („Службени глaсник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015, 68/2015).**