РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ПРОКУПЉЕ

ГРАДСКА УПРАВА

18400 Прокупље – Таткова бр.2

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПУ,,НЕВЕН'' ОБЈЕКАТ ,, РАДОСТ,, У ПРОКУПЉУ

| Рок за достављање понуда | 03.09.2019 године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 03.09.2019 године у 12:15 часова |

Прокупље, август 2019 године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. Р-1.3.22/401-41/1904 од 20.06.2019 године и Решења о  образовању Комисије за јавну набавку бр.Р-1.3.22/401-41/19-04 од 20.06.2019 године, припремљена је

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И ЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ  И АДАПТАЦИЈИ ПУ ,,НЕВЕН – ОБЈЕКАТ ,,РАДОСТ'' У ПРОКУПЉУ

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 5 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 6 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 14 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 26 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 48 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 49 |
| X-а | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ.75 И ЧЛ.76 | 50 |
| X-б | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ.75 | 51 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 52 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 63 |
| XIII | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ | 64 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 65 |
| XV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 66 |

Конкурсна документација садржи 66 страна

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Град Прокупље

Адреса наручиоца:   Никодија Стојановића Татка бр.2.

Матични број: 07107625;

ПИБ: 100506227;

Шифра делатности: 75110;

Текући рачун: 840-66640-28

Интернет страница наручиоца:www.prokuplje.org.rs

Врста наручиоца: локална самоуправа

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама

Закона о јавним набавкама(у даљем тексту: Закон),  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

- Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. Р- 1.3.22/401-41/19-04 су радови,                                                           Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

- Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: служба јавних набавки  027/324-751 лок 20.

e-mail:  nabavke.opstina.pk@gmail.com

- Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. Р- 1.3.22/401-41/19-04 Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу

Назив и ознака из Општег речника набавке:

45262700- адаптација зграда

45453000- ремонтни и санациони радови

45454000- радови на реконструкцији

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

- Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу

у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Општи подаци о локацији објекта

Објекат „Радост“ изграђен је на катастарској парцели 2023 КО Прокупље – град пре око 40 година  као слободностојећи спратности "-По+П" укупне бруто површине 1053 м2 објекат бр 1 у листи непокретности бр 6712 . Објекат  предшколске установе поседује Одобрење за употребу.

-Опис постојећег стања

Објекат има изграђен подрум са посебним улазима и приземни део са просторијама за боравак деце. Приземни део има свој посебни улаз .

Подрумске просторије су помоћне просторије са одвојеним улазима за техничко особље као и за раднике кухиње и одвојен улаз за доставу намирница

ПОДРУМСКЕ ПРОСТОРИЈЕ СЕ РЕКОНСТРУИШУ И ПРЕДМЕТ СУ ПОСЕБНОГ ПРОЈЕКТА

Предвиђени радови на објекту

- У приземљу је потребно од учионице бр 15  која је површине 47,60одвојити излаз за двориште

Преглед кровног покривача замена свих оштећених табли , гумица и шрафова

- Демонтажа комплетне  спољашње браварије

- Демонтажа оштећених ограда

- Рушење старих степеница

- демонтажа металних решетки прозора

- Рушење преградног зида у учионице 15 и зидање новог за одвајање излаза за дсвориште

- Зидање ходничког зида

- Формирање отвора за врата  за двориште

- Формирање скеле

- Малтерисање зидова са унутрашње и спољашње стране, од гитер блокова и  опеке, продужним малтером 1:3:9 у два слоја

- Израда и постављање решетки прозора од челичних профила и флахова.

- Опшивање солбанка прозора Ал. Пластифицираним лимом, развијене ширине (РШ) 25 цм, дебљине 0.6 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у  висини до 25 мм, у шток прозора учврстити на размаку 50-80 мм.

- Набавка материјала и израда хидроизолације, бетонских подова еластичним, двокомпонентним, цементним хидроизолационим премазом (нпр.аqуамат-еластиц).  Премаз је двокопонентна полимером модификована смеша на бази цемента. Подлогу припремити да буде чврста, чиста, без прашине и сува. Евентуалне напрслине веће 0,5мм санирати одговарајућим материјалом.

- Набавка и уградња  прозора и врата од алуминијумских профила са вакум двослојним стаклом пуњеним аргоном , или панелном испуном за врата

- облагање подова гранитном керамиком, типа по избору Пројектанта. Ради се у комбинацији више димезија и боја, према пројекту

- облагање СОКЛЕ  просторијама где зид није обложен керамичким плочицама, извести соклу од  плочица висине 10 цм,

- Набавка материјала и облагање степеника - чела и газишта противклизним, плочама гранитне керамике, димензија, слог и боја плоча по избору пројектанта и детаљима пројекта

- Глетовање малтерисаних површина и гипс картонских плоча, полигитом у два слоја, до потпуно глатких површина.

- Бојење (претходно глетованих) зидова и плафона два пута дисперзивном, перивом бојом у тону по избору инвеститора.

- Бојење нових металних решетки прозора, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На решетке нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. После наношења првог слоја боје за метал, китовати и брусити. Обојити други пут бојом за метал, у тону по избору пројектанта.

- Израда ДЕМИТ фасаде од камене вуне  д=10цм , ЛЕПКОМ И МРЕЖИЦОМ У ДВА СЛОЈА са завршном обрадом пласатичним малтером.

- Израда осветљења фасаде

- Обрада улазног дела плафонска конструкција

- Израда рампе за особе ометене у кретању  на делу дворишта

- Обрада шпалетни уграђених прозора, са обрадом стиропором и гипскартонским влагоотпорним плочама. , лепком и мрежицом

- Малтерисање фасаде продужним малтером на деловима стубова и хор серклажа.

- Обрада  фасаде мермер пластом на деловима стубова и хор серклажа.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Предмеру

и предрачуну радова, који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од

акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима

и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спрповоде се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.

- Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90 радних  дана  од дана увођења понуђача-извођача радова у посао. Стручни Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од потписивања Уговора, уколико другачије није договорено.

- Место извођења радова

Предшколска установа  ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу, ул. Добричка бр. 5

- Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца nabavke.opstina.pk@gmail.com,  које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:  Душан Стојановић , телефон

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду могу да изврше обилазак  локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију,  што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничку документацију чине пројекат  цртежи и скице Предшколске установе “Невен” на објекту ,,Радост'' у Прокупљу

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, a испуњеност обавезних условa за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђaч докaзује нa нaчин дефинисaн у следећој тaбели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тaч. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Oбрaзaц у поглављу Х ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тaч. 2) ЗЈН; |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тaч. 4) ЗЈН; |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ                                                                                                                                                 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, a испуnjеност додaтних условa понуђaч докaзује нa нaчин дефинисaн у нaредној тaбели, и то:

| Р.бр | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | ИЗЈАВА (Образац у поглављу Х ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
|  | - да је понуђач остварио пословни приход у последње три године (2016, 2017,2018) већи од 20.000.000,00 динара; |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење грађевинских, грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације,) на изградњи, реконструкцији, санацији и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). |  |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: - једно доставно возило до 3 тоне - једно лако доставно - цеваста фасадна скела минимум 150 m2 -конзолна дизалица мин.носивости 500 кг |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | дa пре подношење понуде имa у рaдном односу или нa други нaчин рaдно aнгaжовaно, у склaду сa Зaконом о рaду нaјмaње 10 рaдникa квлификaционе струке примерене предмету јaвне нaбaвке за све време извршења уговора a од тогa: - најмање 1 дипломирани грађевински инжењер или дипломирани инжењер архитектуре који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 300 или 317 или 400 или, 401 или 410 или 411 или 412 – или инжињер грађевине са лиценцом 800, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; - најмање 1 дипломирани инжењер електро струке који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то лиценцу 450, или инжињер електронике са лиценцом 850, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци. |  |

УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, и 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2,  3 и 4. у склaду сa чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Oбрaзaц  у поглављу Х-а ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да зa подизвођaчa достaви ИЗЈАВУ подизвођача (Obрaзaц  у поглављу X-б ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача, овера печатом није обавезна.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Obрaзaц u поглављу X-а ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, оверера печатом није обавезна.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, дносно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац ће   пре доношења одлуке о додели уговора да затрaжи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Aко понуђaч у остaвљеном, примереном року који не може бити крaћи од пет дaнa, не достaви трaжене докaзе, нaручилaц ће њгову понуду одбити кaо неприхвaтљиву.

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Dокaз:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Финансијски капацитет:

остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017,2018) мора да буде већи од20.000.000,00 динара; Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2016, 2017. и 2018.). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење грађевинских, грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације,) на изградњи, реконструкцији, санацији и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, -изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Доставно возило носивости до 3 тоне комада 1 Лако доставно возило комада 1 Цеваста фасадна скела м 2 минимум 150 Конзолна дизалица мин.носивос и 500 кг 1 ком

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. б) за камионе, и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже нaјмaње 10 рaдникa квлификaционе струке примерене предмету јaвне нaбaвке за све време извршења уговора a од тогa: - најмање 1 дипломирани грађевински инжењер или дипломирани инжењер архитектуре који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 300 или 317 или 400 или, 401 или 410 или 411 или 412 – или инжињер грађевине са лиценцом 800, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; - најмање 1 дипломирани инжењер електро струке који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то лиценцу 450, или инжињер електронике са лиценцом 850, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД,

извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање 10 извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда,( оверa печатом није обавезна) и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије

( уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и М-А образац)

5)Обилазак локације

Обилазак локације је пожељан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак III Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију (није обавезан)

Доказ:

Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XV. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

3)Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу Наручиоца непосредно, предајом на шалтер писарнице наручиоца или путем поште са напоменом – Јавна набавка радова – бр. Р- 1.3.22/401-41/19-04 ,  Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу

НЕ ОТВАРАТИ“, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, особу за контакт, број телефона и email за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца, без обзира на начин достављања,  закључно са  03.09..2019. године до 12,00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи  и потписан, овера није обавезна:

- Образац понуде  (VII-поглавље)

- Образац изјаве о независној понуди (VIII-поглавље)

- Образац трошкова припреме понуде (IX-поглавље)

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (X-a поглавље);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем (X-b поглавље)

- Модел уговра (ХI-поглавље)

- Образац структуре понуђене цене (XII-поглавље)

- Обрасце о средству финансијског обезбеђења: Образац А,  за добро извешења посла и B-  за отклање недостатка у гарантном року.

- Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (обилазак локације није обавезан).

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са

свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 68), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми

која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца непосредно, предајом на шалтер писарнице наручиоца или путем поште са напоменом,  са назнаком:„Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна  понуде за јавну набавку радова –  бр. Р- 1.3.22/401-41/19-04, Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу

- НЕ ОТВАРАТИ” .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и  надзорног органа. Основ за плаћање поред уговора и  окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране Надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок  не може бити краћи од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90 (деведесет) радних дана  од дана увођења у посао.

Место извођења радова Предшколска установа „Невен“ објекат „Радост“ у Прокупљу, ул. Добричка бр 5.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Нема других захтева.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења-Оригинал сопствене бланко менице:

- за добро извршење посла у износу 10% од вредности уговора са роком важности 5 дана дуже од истека уговора ;

- за отклањање недостатака у гарантном року износу 10% од вредности уговора са роком важности 5 дана дуже од истека гарантног рока;

Изабрани понуђач у посла тренутку закључења уговора предмета јавне набавке обавезно доставља средство финансијског обезбеђења – меницу за добро извршење.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, изабрани понуђач дужан је да преда у тренутку примопредаје предмета јавне набвке .

-документација која се доставља уз меницу-

- МЕНИЦУ  (регистровану, оверену и потписану)

- MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  (попуњено , потписано и печатом оверено)

- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ

- КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА

Образац А-ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

На  основу  Закона  о  меници  и  Одлуке о  облику  и  начину  и  коришћењу  јединствених инструмената платног промета

______________________________из____________________,_____________________,

(назив правног лица)                            (место)                           (адреса)

___________________________,_______________________,_______________________

(матични број)                                   (ПИБ)                         (текући рачун)

доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: Град Прокупље,Таткова 2,Прокупље

жиро рачун буџета Општине Прокупље: 840-66640-28

За јавну набавку радова ЈН бр. Р- 1.3.22/401-41/19-04 Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу

достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:

I _________________________________

Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу,  дату као средство обезбеђења за добро извршење посла / за отклањање грешака у гарантном року, можете попунити на износ од 10 % од  укупне вредности понуде без ПДВ, дате у нашој понуди бр. ______________од ____.____.2019. године, тј. на износ од __________________ динара и овлашћујемо Вас као  Повериоца  да  безусловно  и  неопозиво,  без  протеста  и  трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.

Меница је важећа и у случају да у току извршења предметног посла односно у току гарантног рока  дође до промена лица овлашћених за  располагање средствима на текућем рачуну Дужника -  Извођача, статусних промена код Дужника - Извођача, оснивања нових правних субјеката и др.

- Рок важења менице мора бити 5 дана дуже од истека уговора односно од дана истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла односно за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не поштује обавезу доброг извршења посла односно не изврши обавезу  отклањања недостатка који би могао да утиче на  могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.                                 ...................................................

НАПОМЕНА: Овде је дат модел меничног овлашћења.Понуђач није дужан да достави потписан и    печатиран баш овај образац.

- Меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач обавезује се да у тренутку закључења уговора о  јавној набавци преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Општину Прокупље, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла се издаје у висини  10% од укупне  вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дуже од истека уговора. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не поштује обавезу доброг извршења посла.

- Меница за отклањање недостатака у гарантном року - Изабрани понуђач обавезује се да након завршених радова, преда наручиоцу меницу за отклањање недостатака у гарантном року, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Општину Прокупље, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за отклањање недостатака у гарантном року се издаје у висини  10% од укупне  вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу  отклањања недостатка који би могао да утиче на могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Напомена: Понуђач је дужан да попуни Изјаву којa следи а којa je саставни део конкурсне документације.

Образац Б- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Образац В- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Јавна набавка број: бр. Р- 1.3.22/401-41/19-04, Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу, Добричка бр. 5 Образац Б

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

ПОНУЂАЧ :______________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке број: - 1.3.22/401-41/19-04, Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу, Добричка бр. 5 у тренутку закључења уговора доставити сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Град Прокупље, са клаузулама „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности који је 5 дана дуже од истека уговора, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза;

Потпис одговорног лица понуђача МП ____________________________

Напомена:Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена печатом..

Јавна набавка број: - 1.3.22/401-41/19-04, Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу, Добричка бр. 5 Образац В

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – СОПСТВЕНА БЛАНКО МЕНИЦА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

ПОНУЂАЧ :______________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке број: - 1.3.22/401-41/19-04, Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу, Добричка бр. 5 у тренутку примопредјае радова доставити сопствену бланко меницу, за отклањање недостатака у гарантном року, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Град Прокупље, са клаузулама „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), са роком важности који је 5 дана дужи од истека гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза;

Потпис одговорног лица понуђача МП ____________________________

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора  бити  потписана  од стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена печатом..

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 03.09.2019.године, у 12:15 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Град Прокупље, ул.Н.С.Татка бр.2, број просторије: 20, приземље.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

15.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“  у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail:  nabavke.opstina.pk@gmail.com   тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1.3.22/401-41/19-04

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће

његову понуду одбити као неприхватљиву.

18.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач је  понуђени рок важења понуде дао,  краћи од прописаног;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на                               e-mail:  nabavke.opstina.pk@gmail.com  или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина

позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен  од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева зо поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова - Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу, Добричка бр. 5

- без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

24. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДА УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА

Сагласно одредбама Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 95/2018), понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употребљавају печат.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од _______________за јавну набавку бр. 1.3.22/401-41/19-04, Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост''  у  Прокупљу

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

| Predmer i predračun |
| --- |
| građevinskih i građevinsko-zanatskih radova |
| za REKONSTRUKCIJU KROVA, ZAMENU BRAVARIJE I IZRADU FASADE |
| Pozicija | Opis | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez.pdv-a | Ukupno bez.pdv-a |
|  | PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1,1 | Montaža i demontaža skele sa svim potrebnim predradnjama i postavljanjem zaštitne folije . Obračun po m2 167*5.4= | m2 | 901,80 |  |  |
| 1,2 | Rušenje parapeta 180/100cm i dela bočnog zida debljina zida 30 cm od giter bloka u delu iz učionice 15 za direktan izlazak u dvorište. Obračun po m3 sa ovozom šuta na deponiju 1.8*1*0.25 | m3 | 0,45 |  |  |
| 1,3 | Rušenje zida učionice za engleski debljina zida 30za formiranje hodnika za direktan izlaz u dvorište . Širina otvora 1.6x2.6m Obračun po m3 sa ovozom šuta na deponiju | m3 | 1,04 |  |  |
| 1,4 | Rušenje postojećih betonskih stepenica sa betonskom ogradnim delom do kote terena . Obračun po m3 sa odvozom šuta na deponiju 2.20*2.70x1.35/2 | m3 | 4,00 |  |  |
| 1,5 | Sečenje betona d=12 cm u širini 1.20 na delu za nove stepenice i novu rampu. Obračun po m2 sa odvozom šuta na deponiju | m2 | 27,00 |  |  |
| 1.6 | Demontaža limenih horizontalnih oluka sa odvozom na deponiju Obračun po m1horizontalne projekcije krova sa svim potrebnim predradnjama, spoljašnjim i unutrašnjim transportom i odvozom na mesto koje odredi investitor daljine do 3 km | m1 | 166,00 |  |  |
| 1.7 | Demontaža limenih vertikalnih oluka sa odvozom na deponiju Obračun po m1horizontalne projekcije krova sa svim potrebnim predradnjama, spoljašnjim i unutrašnjim transportom i odvozom na mesto koje odredi investitor daljine do 3 km 12x5.40 | m1 | 64,80 |  |  |
| 1.8 | Demontaža plastične lamperije sa plafona a na glavnom ulazu . Obračun po m2 sa odvozom na deponiju . | m2 | 40,00 |  |  |
| 1.9 | Demontaža klima sa fasadnih zidova, ostavljanje na bezbedno mesto i postavljanje ponovo na fasadama po završetku bojenja fasade . Obračun po kom demontirane i ponovno montirane klime stavljene u funkciju | kom | 12,00 |  |  |
| 1.10 | Demontaža drvenih prozora i odvoz na deponiju daljine do 3 km |  |  |  |  |
| 11 | dim50/100 | kom | 5,00 |  |  |
| 12 | dim 80/100 | kom | 9,00 |  |  |
| 13 | dim 80/105 | kom | 1,00 |  |  |
| 14 | dim 150/215 | kom | 2,00 |  |  |
| 15 | dim 150/195 | kom | 1,00 |  |  |
| 16 | dim 200/215 | kom | 2,00 |  |  |
| 17 | dim 290/215 | kom | 1,00 |  |  |
| 18 | dim 245/215 | kom | 2,00 |  |  |
| 19 | dim 230/215 | kom | 8,00 |  |  |
| 20 | svetlarnik dim 200/300 | kom | 1,00 |  |  |
| 21 | dim 260/215 | kom | 13,00 |  |  |
| 22 | dim 180/140 | kom | 3,00 |  |  |
|  | Demontaža drvenih vrata i odvoz na deponiju daljine do 3 km |  |  |  |  |
| E | 160/210+90 | kom | 2,00 |  |  |
| E1 | 150/210+90 | kom | 1,00 |  |  |
| 1.11 | Demontaža metalne rešetke na ulazu u kuhinsji blok za magacinsku robu dimenzije 100/220. Obračun po komadu sa odvozom na deponiju | kom | 1,00 |  |  |
| 1.12 | Obijanje oštećenog i potkorušenog maltera . Obračun po m2 sa odvozom šuta na deponiju. | m2 | 120,00 |  |  |
| 1.13 | Obijanje oštećenog trotoara sa odvozom šuta na deponiju . Obračun po m2 | m2 | 115,00 |  |  |
| 1,14 | Uklanjanje ograde koja je oštećena na delu prema ulici Dobričkoj i Jadranskoj . Obračun po m1 | m1 | 90,00 |  |  |
|  | ukupno prethodni radovi |  |  |  |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1 | Ručni iskop za temelje rampe i novih stepenica širina rova 40 cm dubine 70 cm. . Obračun po m3 sa odbacivanjem zemlje iz iskopa i nasipanjem za formiranje rampe 16.00+4.5+4.5+2)=27*0.4*0.7=7.56 | m3 | 7,60 |  |  |
| 2.2 | Nasipanje sloja šljunka d=10 cm da delu rampe temelja rampe i temelja stepenica i. Obračun po m3 sa nabavkom i nasipanjem | m3 | 1,00 |  |  |
|  | ukupno zemljani radovi |  |  |  |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1 | Betoniranje temelja rampe i stepenica betonom MB 25 . Obračun po m3 sa nabavkom materijala i ugradnjom. 27*0.4*0.4 | m3 | 4,32 |  |  |
| 3.2 | Betoniranje sokle u odgovarajućoj oplati na delu rampe sa ivicom od 10 cm izdignutom od površine rampe 16*0.2*1.00. Obračun po m3 sa nabavkom materijala i ugradnjom. | m3 | 3,20 |  |  |
| 3.3 | Betoniranje soklenih zidova stepenica u odgovarajućoj oplati MB 25 d=20 cm visine od 50-1.50 Obračun po m3 sa nabavkom materijala i ugradnjom. 9+2)*1.2*0.2 | m3 | 2,64 |  |  |
| 3.4 | Betoniranje kose rampe betonom MB 25 debljine ploče 15 cm. Obračun po m2 sa nabavkom i ugradnjom materijala | m2 | 19,20 |  |  |
| 3.5 | Betoniranje podesta betonom MB 30 debljine ploče d=15 cm sa oslanjanjem na bočne soklene zidove . Obračun po m2 sa nabavkom i ugradnjom materijala | m2 | 3,00 |  |  |
| 3.6 | Betoniranje stepenica 9x15/30 betonom MB 30 debljine kose ploče d=15 cm . Obračun po m1 sa nabavkom i ugradnjom materijala | m1 | 16,20 |  |  |
| 3.7 | Betoniranje trotoara betonom MB 20 debljine 12 cm na sloju šljunka 10 cm na svim delovima koji su oštećeni i prethodno porušeni Dilatacione spojnice na 1.50m popunjene peskom i bitumenom Obračun po m2 | m2 | 115,00 |  |  |
|  | ukupno betonski radovi |  |  |  |  |
| 4 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.1 | Zidanje pregradnog zida u učionici br 15 za formiranje hodnikaod giter bloka 250/190/190 debljine zida 20 u produžnom malteru . Obračun po m2 sa nabavkom materijala, unutrašnjim i spoljašnjim transportom i svim pomoćnim radnjama 5.70*3 | m2 | 17,10 |  |  |
| 4.2 | Zazidjivanje parapeta na delu svetlarnika od giter bloka 250/190/190 debljine zida 25 u produžnom malteru . Obračun po m3 sa nabavkom materijala, unutrašnjim i spoljašnjim transportom i svim pomoćnim radnjama 2x1*0.25 | m3 | 0,50 |  |  |
| 4.3 | Malterisanje produžnim malterom zazidanog parapeta sa unutrašnje i spoljašnje strane . Obračun po m2 izvedene pozicije s a nabavkom materijala, unutrašnjim i spoljašnjim transportom i svim pomoćnim radnjama | m2 | 4,00 |  |  |
| 4.4 | Malterisanje produžnim malterom novog zida sa unutrašnje i spoljašnje strane . Obračun po m2 izvedene pozicije s a nabavkom materijala, unutrašnjim i spoljašnjim transportom i svim pomoćnim radnjama | m2 | 35,00 |  |  |
| 4.5 | Malterisanje produžnim malterom svih špaletni oko novoformiranih otvora . Obračun po m1 izvedene pozicije s a nabavkom materijala, unutrašnjim i spoljašnjim transportom i svim pomoćnim radnjama | m1 | 26,00 |  |  |
| 4.6 | Malterisanje produžnim malterom fasadnog zida na delovima koji su ostećeni i obijen malter Obračun po m2 izvedene pozicije s a nabavkom materijala, unutrašnjim i spoljašnjim transportom i svim pomoćnim radnjama | m2 | 120,00 |  |  |
| 4.7 | Malterisanje dimnjaka van krovne ravni i obrada završno plastičnim malterom . Obračun po m2 | m² | 8,00 |  |  |
| 4.8 | Nabavka materijala i obrada špaletni IZNUTRA oko novougrađenih prozora stirodurom i malterisanjem produžnim malterom u dva sloja sa ugradnjom ugaonih lajsni , gletovanjem iznutra i krečenjem u širini od 30 cm oko prozora a sa spoljašnje strane obrada u fasadnom delu . Obračun po m1 obrađene špaletne | m1 | 380,00 |  |  |
| 4.9 | Izrada plafonske obloge od vlagootpornog gipsa na metalnoj potkonstrukciji na delu vetrobranskog ulaza sa badažiranjem spojeva . Placa se po m2 urađene pozicije predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spolj transportom | m2 | 40,00 |  |  |
|  | ukupno zidarski radovi |  |  |  |  |
| 5 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1 | Nabavka,dovoz na objekat, ispravljanje, sečenje, savijanje I montaža armature u svemu prema detaljima armature,statičkom proračunu I važećim propisima za ovu vrstu radova.Placa se komplet gotovo po 1kg uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | kg | 1665,00 |  |  |
|  | ukupno armirački radovi |  |  |  |  |
| 6 | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregled krovnog pokrivača ,zamena ostećenih tabli, postavljanje novih gumica na šrafovima Obračun po m2 horizontalne projekcije krova sa svim potrebnim predradnjama, spoljašnjim i unutrašnjim transportom Zamena do 10% tabli | m2 | 1250,00 |  |  |
|  | ukupno krovopokrivački radovi |  |  |  |  |
| 7 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7.1 | Izrada opšiva dimnjaka od pocinkovanog plastificiranog d=0,6 razvijene širine min RŠ70 cmo Placa se komplet gotovo po kom uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim | kom | 1,00 |  |  |
| 7.2 | Nabavka, izrada i montaža horizontalnog oluka DONJI OLUK VISEĆEG od pocinkovanog plastificirani lima d=0,55mm,razvijene sirine 48cm na kukama.Placa se komplet gotovo po 1m' uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 119,00 |  |  |
| 7.3 | Nabavka, izrada i montaža vertikalnih oluka od pocinkovanog plastificirani lima d=0,55mm,razvijene sirine 48cm.Placa se komplet gotovo po 1m' uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 64,80 |  |  |
| 7.4 | Nabavka, izrada i montaža uvale prema zidu visine 40cm dubine 30 cm od pocinkovanog plastificirani lima zelene boje d=0,55mm,razvijene sirine 80cm na.Placa se komplet gotovo po 1m' uradjenog posla predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom . | m' | 28,00 |  |  |
|  | ukupno limarski radovi |  |  |  |  |
| 8 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 8.1 | Nabavka i ugradnja prozora od AL profila bele boje -a sa dvostrukim staklom 4+12+4 punjeno argonom i vrata sa okovom za otvaranje po horizontalnoj i vertikalnoj osi prema šemi stolarije. U cenu prozora uračunati spoljašnju dasku od PVCa Placa se po komadu ugrađenog prozora i vrata, sa svim prethodnim predradnjama, nabavkom materijala, spoljašnjim i unutrašnjim transportom. |  |  |  |  |
|  | prozori |  |  |  |  |
| 11 | dim50/100 | kom | 5,00 |  |  |
| 12 | dim 80/100 | kom | 9,00 |  |  |
| 13 | dim 85/100 | kom | 1,00 |  |  |
| 14 | dim 150/215 | kom | 2,00 |  |  |
| 15 | dim 150/195 | kom | 1,00 |  |  |
| 16 | dim 200/215 | kom | 2,00 |  |  |
| 17 | dim 290/215 | kom | 1,00 |  |  |
| 18 | dim 245/215 | kom | 2,00 |  |  |
| 19 | dim 230/215 | kom | 8,00 |  |  |
| 20 | svetlarnik novi parapet 100 dim 200/200 | kom | 1,00 |  |  |
| 21 | dim 260/215 | kom | 13,00 |  |  |
| 22 | dim 180/140 | kom | 2,00 |  |  |
| 23 | dim 80/140 | kom | 1,00 |  |  |
|  | ВРАТА |  |  |  |  |
| К | 100+60/220 | kom | 1,00 |  |  |
| E | 160/210+90 | kom | 2,00 |  |  |
| E1 | 150/210+90 | kom | 1,00 |  |  |
|  | nova vrata za kuhinjski blok 100/220 kod stepenica | kom | 1,00 |  |  |
|  | ukupno bravarski radovi |  |  |  |  |
| 9 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9,1 | Pregled fasade obijanje labavih delova gumenim čekićem i premaz prajmerom . Obračun po m2 | m2 | 832,00 |  |  |
| 9,2 | Oblaganje fasadnih zidova tvrdopresovanom kamenom vunom d=10 cm sa obradom lepkom i mrežicom u dva sloja i završnim silikatno silikonskim malterom sitne granulacije zaribano horizontalno | m2 | 695,00 |  |  |
| 9,3 | Oblaganje venca tvrdopresovanom kamenom vunom d=5.0 cm sa obradom lepkom i mrežicom u dva sloja i završnim silikatno silikonskim malterom sitne granulacije zaribano horizontalno | m2 | 137,00 |  |  |
| 9,4 | Obrada soklenih delova fasade sa prethodnim malterisanjem i mermer plastom kao završnom .Placa se po 1m2 izrađene fasade sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spoljasnjim transportom i upotrebljenom skelom | m2 | 92,00 |  |  |
| 9,5 | Obrada plafona vetrobranskog ulaza GLETOVANJEM MASOM ZA SPOLJA u dva sloja sa smirglanjem Placa se po m2 uradjene pozicije predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spolj transportom | m2 | 40,00 |  |  |
| 9,5 | Bojenje plafona vetrobranskog ulaza DISPERZIVNOM BOJOM Placa se po m2 uradjene pozicije predvidjenog ovom pozicijom sa svim potrebnim predradnjama, nabavkom materijala, unutrasnjim i spolj transportom | m2 | 40,00 |  |  |
| 9,6 | Nabavka i ugradnja LED SVETILJKI ZA ULAZNI VETROBRANSKI PROSTOR ( NOVI PLAFON ). Obračun po komadu sa kablovskim razvodom od postojeće svetiljke | kom | 2,00 |  |  |
|  | ukupno fasaderski radovi |  |  |  |  |
| 10 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 10,1 | Nabavka i ugradnja ograde na rampi i stepeništu od metalnih cevi f 52 minizirano i bojeno u dva sloja . Noseći stubovi na 1.50m. Obračun po m1 | m1 | 30,00 |  |  |
| 10,2 | Nabavka i ugradnja unutrašnje parapetne daske od PVCa širine 14 -15 cm. Obračun po m1 | m1 | 121,00 |  |  |
| 10,3 | Oblaganje stepenica i podesta granitnom keramikom. Obračun po m2 | m2 | 20,00 |  |  |
| 10,3 | Oblaganje keramikom novog hodnika granitnom keramikom . Obračun po m2 | m2 | 12,00 |  |  |
| 10,4 | Gletovanje i krečenje novog hodnika | m2 | 70,00 |  |  |
| 10,5 | Izrada hidroizolacije na ravnoj ploči na podestu iznad ulaznih vrata od kuhinje sa prethodnim odmašćivanjem ploče . Obračun po m2 | m2 | 8,00 |  |  |
| 10,6 | Oblaganje granitnom keramikom na lepku za spoljašnju upotrebu ravne ploče iznad ulaznih stepenica za magacin i. Obračun po m2 | m2 | 8,00 |  |  |
| 10,7 | Izrada novih delova ograde od kutijastih profila i ispune kao postojeća koja je oštećena na delu prema ulici Dobričkoj i Jadranskoj . Obračun po m1 | m1 | 90,00 |  |  |
| 10,8 | Nabavka kabla i razvod elektro kablova PP00 3x1.50 za fasadu prosečno 22m | kom | 10,00 |  |  |
| 10,9 | Spоlјnа svеtilјkа оdgоvаrајućа tipu Outdoor wall light, LED, 3000K, anthracite, IP65, 2900lm/2900lm | kom | 10,00 |  |  |
| 10,1 | Obrada behaton pločama na delovima raznizane obloge istovetne dimenzije kao postojeća. Obračun po m2 | m2 | 40,00 |  |  |
| 10,1 | Skidanje stare farbe sa ograda i kapija smirglanjem ili toplom metodom .Miniziranje u dva sloja i bojenje bojom za metal. Obračun po m2 | m2 | 200,00 |  |  |
| 10,1 | Nabavka materijala i Bojenje soklenih betonskih površina bojom za beton sa prethodnim čišćenjem i premaz podlogo,m Obračun po m2 | m2 | 140,00 |  |  |
| 10,1 | Šlajfovanje parketa i lakiranje u tri sloja parketa u učionici koja se prerađuje . Obračun po m2 sa nabavkom materijala i ugradnjom ugaonih lajsni | m2 | 38,00 |  |  |
| 10,1 | Nabavka izrada i montaža zaštitnih rešetki za prozore i vrata u niivou suterena i na dvorišnoj strani prema igralištu od kutijastog profila 20/40 i ispune od pocinkovanog plastificiranog pletiva sa okcima 40/40. Obračun po m2 | м2 | 60,00 |  |  |
|  | ukupno razni radovi |  |  |  |  |
|  | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i ugradnja materijala i izrada prihvatnog sistema sa uređajem za rano startovanje model SL65, gde je vreme prednjačenja Dt=90mikro sekundi. U kompletu isporučiti: prohromski vrh dužine 600mm, telo uređaja-GROMOBRAN, tablicu sa natpisom " visoki napon", prohromsku cev od 1" dužine 1200mm, prohromski ukrsni komad, reducir pocinkovani 6/4". Navedena oprema je u skladu sa standardom SRPS N.B4.810. | kom | 1 |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i montaža mehaničkog brojača udara groma za detektovanje svakog atmosferskog pražnjenja koje prihvati uređaj za rano startovanje, višeg napona od 1kV. | kom | 1 |  |  |
|  | Nabavka, isporuka materijala i izrada krovnog voda trakom FeZn20x3mm, koju položiti celom dužinom krova na odgovarajućim potporama za krovni vod. Potpore montirati na međusobnom rastojanju od 0,8 do 1,2m u zavisnosti od mogućnosti na krovu. Krovni vod spojiti sa prihvatnim sistemom i uzemljivačem preko mernih spojeva KMS. U cenu uračunati traku i potpore. PIaća se po metru dužnom. Navedena oprema je u skladu sa standardom SRPS.N.B4.925P. | m | 82 |  |  |
|  | Nabavka, isporuka materijala i izrada dva unakrsna spusta na objektu trakom FeZn20x3mm, koju položiti po spoljašnjim zidovima objekta na odgovarajućim potporama i predviđenim mestima . | m | 30 |  |  |
|  | Nabavka, isporuka hvataljke i povezivanje horizontalnih i vertikalnih oluka hvataljkom za vertikalni oluk. | kom. | 4 |  |  |
|  | Nabavka materijala i izrada mernog spoja KMS prema standardu SRPS N.B4.932. na h=1.6m od tla,Plaća se po kom. | kom. | 4 |  |  |
|  | IZRADA UZEMLJIVAČA |  |  |  |  |
|  | Iskop rova (0,8x30m) u zemlji III kategorije za postavljanje uzemljivača od pocinkovane trake FeZn 25x4mm u dužini od 2X15 m gde na kraju trake zavariti pocinkovanu cev fi50mm i dužine 2m koja je već pobijena u zemlju na dubinu od 2,9m. U cenu uračunati: iskop kanala sa ponovnim zatrpavanjem, pocinkovanu traku dužine 30m , dve pocinkovane cevi fi50m dužune 2m. | kom | 2 |  |  |
|  | Razbijanje postojećeg betona (0,3x3m) za potrebe polaganja uzemljivača i vraćanje u prvobitno stanje. Paušalno. | kom | 1 |  |  |
|  | Pregled i funkcionalno ispitivanje gromobranske instalacije sa izradom izveštaja o stanju instalacije. | kom | 1 |  |  |
|  | Upotreba građevinske skele-pokretne platforme. |  | 1 |  |  |
|  | Ostali sitan materijal i nepredviđeni radovi. Paušalno. | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA BEZ PDV-A |  |

|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | . |  |  |  |
| 1 | PRETHONI RADOVI |  |  | -------------------- |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  | --------------------- |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |  | --------------------- |  |
| 4 | ZIDARSKI RADOVI |  |  | --------------------- |  |
| 5 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  | --------------------- |  |
| 6 | KROVOOKRIVAČKI RADOVI |  |  | --------------------- |  |
| 7 | LIMARSKI RADOVI |  |  | --------------------- |  |
| 8 | BRAVARSKI RADOVI |  |  | --------------------- |  |
| 9 | FASADERSKI RADOVI |  |  | --------------------- |  |
| 10 | RAZNI RADOVI |  |  | ---------------------- |  |
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | bez pdv ----------- |  |
|  | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  | ----------------------- |  |
|  | UKUPNO: --------------------- bez pdv-a ---------------------sa pdv-om |  |  |  |  |

| Рок и начин плаћања | у законском року од 45 дана |
| --- | --- |
| Рок важења понуде | _________не краћи од 60 дана |
| Рок завршетка радова | _________ не дужи од 90 радних дана, од дана увођење у посао. |
| Гарантни период | __________не краћи од 24 месеци |

Датум 					              Понуђач    М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни,  и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати  образац понуде.

VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, _____________________________________________,

(Назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радова бр.  1.3.22/401-41/19-04, Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, (навести назив понуђача), као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

_________________________				  ___________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X-а  OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, кaо зaступник понуђaчa, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу, ЈН бр. 1.3.22/401-41/19-04,, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђaч је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђaч и njегов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђaч је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача ,( овера печатом није обавезна), на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

X-б  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, кaо зaступник подизвођaчa, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу, ЈН бр. 1.3.22/401-41/19-04,, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођaч је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођaч и njегов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођaч је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача ,( оверa печатом није обавезна)

XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПУ ,,НЕВЕН'' –ОБЈЕКАТ ,,РАДОСТ'' У ПРОКУПЉУ

Закључен, између:

1. Градске управе града Прокупља, ул.Н.С.Татка бр. 2, Прокупље, матични број : 06867812, ПИБ: 100506227, коју заступа начелник Никола Копривица (у даљем тексту:Наручилац ).

и

2.______________________________________са седиштем у _________________________

ул.__________________________бр._______, Матични број:_______________________________ ПИБ___________________, тел:  _______________________ кога заступа ____________________

_________________________________(у даљем тексту: Извођач радова).

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у __________________

ул._______________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа _______________________

___________________________(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

______________________________________са седиштем у ________________________________

ул._______________бр.____, ПИБ______________________Матични бр._____________________

и

______________________________________са седиштем у ________________________________

ул._______________бр.____, ПИБ___________________матичми бр._______________________

или

______________________________________са седиштем у ________________________________

ул._______________бр.______, ПИБ__________________  маткога заступа ______________________

(у даљем тексту: Извођач радова) са Подизвођачем

______________________________________са седиштем у _______________________________

ул._______________бр.____, ПИБ___________________, матични број:_____________________

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана __________године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на Радови на санацији и адаптацији ПУ ,,Невен'' '- објекат ,,Радост'' у Прокупљу, ЈН бр. 1.3.22/401-41/19-04,,	- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на Реконструкција објекта ПУ „Невен'', објекат ,,Радост“ у Прокупљу .

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а , односно _______________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2019. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране ________________ с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ ______________________н  радних дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Обавезе Извођача радова

Члан 7

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова,  као и :

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању

одговорног  Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном

надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у

складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио

радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће

обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима

Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању

одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и

квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова

датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,

без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се

утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

18)      да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

19) да извођач отклони, све евентуално, начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 8

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем

уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и

коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 9

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински

дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима

надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 10

Средствo обезбеђења  испуњења  обавеза  je сопственa, бланко потписанa  и  оверенa меницa  са  меничним  овлашћењeм,  као  гаранција  за уредно  испуњење  обавеза  и  то  за  добро извршење посла у износу од (10%) уговорене цене без ПДВ-a, кaо и сопственa  меницa, бланко потписанa  и  оверенa,  са  меничним  овлашћењима,  као  гаранција  за уредно  зa отклaњaње недостaтaкa у гaрaнтном року у износу од (10%) уговорене цене без ПДВ-a.

У  случају  да Извођaч рaдовa из овог уговорa  не  изврши  своје  обавезе  предвиђене уговором,  Нaручилaц ће актвирати тј. поднети банци Извођaчa рaдовa, ради наплате, регистровану бланко сопствену   меницу у износу од  10% уговорене цене без ПДВ-a.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% (десет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 11

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 12

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи ____ (_________________) месеци и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 13

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 14.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови  радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 15.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на  правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за ______%,  и више,  о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 16

Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 17

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 18

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 19.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка

јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе

околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени

техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова

није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 20.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 21.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 22.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

-  динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.

Број примерака уговора

Члан 24.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка,  2 (два) за  понуђача и 4 (четири) за Наручиоца.

Ступање на снагу

Члан 25.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне.

Извођач:                                                                                                             Наручилац:                                               ______________________			             Начелник градскеуправе                               ______________________			          Никола Копривица, дипл.правник

______________________

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

XII                                                              ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр | Кратак опис предмета ЈН | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| 1 | PRETHONI RADOVI ZEMLJANI RADOVI BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ARMIRAČKI RADOVI KROVOOKRIVAČKI RADOVI LIMARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI RAZNI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |
| 2 | PRETHONI RADOVI ZEMLJANI RADOVI BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ARMIRAČKI RADOVI KROVOOKRIVAČKI RADOVI LIMARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI RAZNI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |
| 3 | PRETHONI RADOVI ZEMLJANI RADOVI BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ARMIRAČKI RADOVI KROVOOKRIVAČKI RADOVI LIMARSKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI FASADERSKI RADOVI RAZNI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене нa следећи нaчин:

- у колону 3. уписати  цену без ПДВ-а;

- у колону 4. уписати  цену са ПДВ-ом;

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XIII. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена:  Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Овај образац доставља изабрани понуђач на захтев наручиоца.

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

XIV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:_______________________

Седиште наручиоца:____________________

Матични број:__________________________

ПИБ:____________________________________

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  за потребе наручиоца___________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:______________

Датум завршетка радова:____________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

МП

Напомена: Овај образац доставља изабрани понуђач на захтев наручиоца (може и обрасци других наручиоца ако садрже све елементе који садржи Образац XV.Конкурсне документације

XV.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ____________________________________, са седиштем у _________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана ______________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		                   Потпис,

________________                                      МП .                                                       _________________

За Наручиоца: _______________________  М.П.

(п о т п и с)