**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ**

**ГРАДА ПРОКУПЉА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ГОДИНА XIV****Број 45** | **Прокупље****20. Октобар****2022.године** | **Лист излази према потреби**Годишња претплата: 1.000 дин.Цена овог броја износи: 40 дин.Рок за рекламацију: 10 дана |

1

На основу чл.33 Став 2 Одлуке о комуналном реду града Прокупља („Службени лист града Прокупља“ бр. 44/20), чл.58 Закона о јавним путевима („Сл.Гласник РС“ бр.101/2005, 123/2007,101/2011,93/2012, 104/2013), Уредбе о категоризацији државних путева („Сл. Гласник РС бр 105/2013 и 119/2013) чл.73. Правилника о одржавању путева („Сл.Гласник РС“ бр 2/93), Градско веће Града Прокупља, на седници одржаној дана 20.10.2022.године, донело је

**ПЛАН**

**ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉЕ у 2022 /2023. год.**

**I**

У циљу обезбеђења проходности путева и одвијања саобраћаја на локалним путевима и улицама општине Прокупље, доноси се овај план. Планом су обухваћени локални путеви на којима се одвија регистровани линијски саобраћај и они чине према поменутом Правилнику, путеве III категорије приоритета. Сви објекти груписани су у целине онако како ће бити уговорени.

**II**

**Локални путни правци I – зоне ( равничарског типа ):**

**1. МК Доња Речица:**

 Предвиђена дужина реона за чишћење Л=20 км

 **- Пут I Б-35** – Доња Трнава – Булатовачка црква – Д. и Г. Речица - Доња Речица – Белогош – Меровац

 Транспортна даљина Л=3 км

**2.**  **Рејон** **Горња Трнава:**

 Предвиђена дужина реона за чишћење Л=20 км

- Булатовачка црква – Горња Трнава – Шумаровац – Баботинац

- Шумаровац – Рељинац

- Шумаровац – Југовац

- Плехана кућа – Бумбурек – Рангина мала (л-39)

 Транспортна даљина Л=3 км

**3.**  **Рејон** **Бресничић:**

Предвиђена дужина реона за чишћење Л=30 км

- **Пут I Б - 35** – Бресничић – Кончић – Прекопуце – Д. Здравиње

- Г. Здравиње – Рашевац – Ајдановац

- Д. Здравиње – Калиград – Д. Бресница – Г. Бресница – Рашевац

 Транспортна даљина Л=12км

**4.** **Рејон** **Белољин:**

 Предвиђена дужина реона за чишћење Л=30 км

- **Пут** **II Б 415** – Д. Топоница – Смрдан – Прекадин – Гоиновац – Д. Коњуша –

 Белољин – Вича – Туларе

- **Пут** **II Б 415** -Губетин

**- Пут I Б-35** – Туларе – Калудра – Баце – Плочник

**- Пут I Б-35**  – Конџељ село

**- Пут I Б-35**  – Мађаре село – Сварче

 Транспортна даљина Л=31 км

**III**

**Локални путни правци II зоне (брдско план. типа):**

**1. МК Крушевица:**

 Предвиђена дужина реона за чишћење Л=23 км

- Смрдан – Д. и Г. Бејашница – Крушевица – Саставци – Товрљане – Дединац

 Транспортна даљина Л=10 км

**2. Рејон** **Доња Коњуша:**

 Предвиђена дужина реона за чишћење Л=27 км

- Товрљане – Трнов Лаз - Горња Коњуша - Доња Коњуша

- Д. Топоница – Миљковица – Обртинци

 Транспортна даљина Л=15 км

**3. МК Житни Поток:**

 Предвиђена дужина реона за чишћење Л=48 км

- Кожинце - Ж. Поток

- Ж.Поток – Бублица

- Ж.Поток – Ранкова Река

- Ж. Поток –- **Пут II А 226**  Горштак **–** Јабучево-Мрљак

- Ж. Поток –- **Пут II А 226**  Борина кривина-Мрљак

 Транспортна даљина Л=25 км

**4. Рејон** **Бели Камен:**

 Предвиђена дужина реона за чишћење Л=40 км

- Бели Kамен – комплекс СРЦ – Опсерваторија

- Бели Kамен – Јовине Ливаде – Пасјача - Растовница – Језеро - **Пут II А-216**

- Растовница – Балчак – Бучинце

- Бучинце – Балчак – Селиште

- Селиште - Симоновац – Растовнички мост

- Пут И А 226-Ераковићи-Селиште

- Пут И А 226 –Оштра чука-Видовача

 Транспортна даљина Л=18 км

**5. Рејон** **Статовац**

Предвиђена дужина реона за чишћење Л=35 км

 - Саставци – Широке Њиве – Горњи Статовац – Ранкова Река

 - Ранкова Река – Средњи Статовац

 - Ранкова Река – Доњи Статовац

 - Ранкова река –Нови Ђуревац

 - Доњи Статовац – Богујевац

 - Богујевац – Добра Вода

 - Богујевац – Беговића гроб – Мала Власа – Бачије – Власово

 Транспортна даљина Л=8,5 км

**6. МК Џигољ**

Предвиђена дужина реона за чишћење Л=23 км

- Г. Кординце – Бајчинце – Микуловац

- Микуловац- Н. Село- Костеница – Џигољ

- Џигољ – Петровац – Дубрава – Балиновац

- Балиновац – Доње Кординце - Пут II А 216

- Пут II А 216 – ГорњеКординце (Мрваљевићи) –Бајчинце

- Гребац - Стара Клисурица

 Транспортна даљина Л=8,5 км

**IV**

**Чишћења градских улица**

( подразумева механичко уклањање снежног нанаоса са посипањем индустријске соли по плану приоритета I и II категорије улица )

 **I Категорија**

 1. XXI Српске дивизије од Трга Т. Јунака до Боровњака

 2. Косовска

 3. Таткова – Д. Несторовић

 4. Цара Лазара

 5. М. Обилића

 6. С. Бана и Г. Тренијеа

 7. Кнез Михајлова и Хајдук Вељкова

 8. В. Миланковића и 3.август

 9. Иве Андрића и улица М. Мамића

10. Николе Тесле

11. Лоле Рибара

12. Д. Ракића

13.Ул.Партизанска , плато код болнице и болница

14. Тике Станковића, Змај Јовина и Тимочка

15. Ћирила и Методија

16. Ђуревачки пут – до задњих кућа

17. Ђуревачка-Сокобањска-Ђуревац село

18. Ул.Сокобањска

19. Прилаз Дома здравља

20. Озренска

21. Део Стражавачке и Јанка Веселиновића и Пинкијева

22. Део Солунске од Р 245 до М. Обилића

23. Станка Пауновића – Косанчић Ивана до ул. М. Јовановића

24. Бата Стефановића

25. Столе Радосављевића

26. Војводе Мишића и паркинг испод затвора

27. Добричка – Баштованска

28. Милене Јовановић

29. Пут II реда – 226 – ( Соколица - Водице ) – Пут II реда - 223 – ( Комбинат )

30. ул. Новоселска – крак и Моравска

31. Бошка Југовића до гробља и паркинг

32. Вељка Влаховића

 **II Категорија**

 1. Симоновачка

 2. Болничка

 3. Соколичка

 4. Крушевачка

 5. Филипа Филиповића

 6. Ул. ка Хисару

 7. Р. Домановића

 8. Саве Ковачевића

 9. Гуте Добричанина

10. Бумбуречка

11. Драгољуба Митровића

12. Топличка

13. Браће Рогановића

14.Војислава Илића

15. Нишка, Краља Уроша, 8. марта, Јадранска и Његошева

16. Ул.29. новембар до раскрснице са ул.Јужноморавском

17. 4. јули

18. Јована Дучића

19. Јована Дучића II

20. Барска

21. Борска

22. Ајдановачка

23. Ђуре Ћаковића

24. Б.Радичевића

25. Пролетерска

26. Расинска

27. Војводе Пријезде са краковима

28. Петра Бојовића

29. Драгољуба Радосављевића

30. Игманска

31. Марије Бурсаћ

32. Појатска део

33. Хиландарска и Шекспирова

34. Ртањска

35. Руђера Бошковића

36. Липарска

37. Краљевића Mарка

38. Балканска

39.Ибарска

40.Француска

41.село Бериље

42.село Бабин поток

**III Категорија** су све остале улице и чисте се по потреби у зависности од количине

 падавина

**V**

**Чишћење тротоара, тргова и паркова и БИД зоне**

 1. Тротоари и паркинг на Тргу Топличких Јунака

 2. Тротоари ул. В. Ђ. Жарки

 3. Тротоар и степеништа код Градске управе

 4. Тротоари ул. Р.Павловића до раскрснице ул.В.Караџића и Сокобањске

 5. Стазе свих паркова у граду

 6. Стазе и степеништа код ж.моста и ж.станице

 7. Паркинг у ул. XXI српске дивизије и паркинг Градске управе

 8. Плато и паркинг простор спортске хале Др.Зоран Ђинђић

 9. Тротоар од ул. Косовске до ул. Бумбуречке дуж улице Косте Војиновића

10. Пешачка зона – улица Југ Богданова

11. Тротоар пута II реда - 223 – ( Комбинат ) – Горња Драгања

Чишћење тротоара, тргова и паркова и БИД зоне врши се ручно или механизовано, а сав очишћени материјал се одвози.

  **VI**

Дражавни путеви I Б и путеви II А реда са припадајућим улицама у граду одржаваће ЈП Путеви Србије.

**VII**

Градске улице, локалне путне правце, равничарског и брдско планинског типа из члана II, III, IV и V одржаваће најповољнији понуђач. Избор понуђача и склапање Уговора са истим вршиће се у поступку јавних набавки у складу са важећим прописима. Са потенцијалним извођачима се закључује Уговор о извршавању посла и ближе дефинишу услови за извршење посла.

**VIII**

Чишћење снега ће се вршити механичким средствима кретањем машине у оба правца – смера водећи рачуна да се изврше одговарајућа проширења код кривина и раскрсница, кад висина снега на коловозу достигне висину до 10 цм.

Када се локални пут надовезује на државне путеве I и II реда, приступа се његовом чишћењу тек по завршетку чишћења државних путева I и II реда.

**IX**

Ради организације посла и синхронизације више извођача радова налоге извођачима даваће Наручилац радова преко дежурне канцеларије надзорног органа ангажованог од стране наручиоца услуга.

Материјал за посипање градских улица биће смештен у просторијама односно депоима изабраног извођача, одакле ће га исти према потреби користити по налогу инвеститора.

**X**

Остали локални путеви спадају у IV приоритет по чишћењу и чисте се по завршетку радова на путевима III приоритета а према техничким и материјалним могућностима или налозима штабова за елементарне непогоде и евидентираће се посебно.

**XI**

Стручни надзор на извођењем радова на уклањању снега и леда вршиће ЈП за урбанизам и уређење града Прокупља, а све у складу са Одлуком о измени одлуке о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на територији града Прокупља на које се не примењује Закон о јавним набавкама. (Сл.Гласник града Прокупља бр.37/2022).

**XII**

Начин уклањања снега и леда ускладиће се са одредбама прописаним у Одлуци о комуналном реду коју је донела Скупштина града Прокупље.

**XIII**

Овај План ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Прокупља“, а ступањем на снагу овог Плана ставља се ван снаге План зимског одржавања бр. 06-103/2022-02 од 18.10.2022.године.

Број: 06-104/2022-02

Датум: 20.10.2022.године

 Заменик Председника градског већа

 Мирослав Антовић с.р.

***С а д р ж а ј***

***1.План зимског одржавања локалних путева и улица на територији Града Прокупља у 2022/2023.годину................................................................................................................................1-7***



 Издавач**:** *Скупштина Грaда Прокупља*

 **Лист уредио** *Славица Обрадовић*

 **Главни и одговорни уредник:** *Секретар Скупштине Града*

*Прокупља Александра Вукићевић*